Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś

za rok 2009

Uchwałą Nr XXVI/149/08 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 22 grudnia 2008 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości  18.926,161 zł , a po stronie wydatków w wysokości  19.649.708 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2009 był w ciągu okresu sprawozdawczego kilkakrotnie zmieniany. Stosowne zmiany wprowadzono zgodnie z kompetencjami organów: uchwałami rad bądź zarządzeniami wójta

Zmiana budżetu była następstwem m.in.:

- zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej o                           298.033,00 zł

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone  o                                           423.208,00 zł

- zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych  o                           100.376,00 zł

- zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji o                                                             167.779,97 zł

- zwiększenia  dotacji rozwojowej o                                                        78 510,00 zł

- zwiększenia jako uzupełnienie subwencji ogólnej o                              22.490,00 zł

- zwiększenia dochodów własnych o                                                     339.200,00 zł

- zmniejszenie  dotacji rozwojowej o                                                     131.750,00 zł

- zmniejszenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych o                                               215.403,07 zł

- zmniejszenia udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

Państwa o                                                                                              100.096,00 zł

- zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych  o                         100.485,00 zł

- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone  o                                          276.578,00 zł

- zmniejszenia dochodów własnych o                                                    239.200,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 r budżet gminy ukształtował się po stronie planu:

-  dochody                    19.292.245,90 zł

-  wydatki                     22.692.024,84 zł

-  przychody                   3.869.778,94 zł

-  rozchody                        470.000,00 zł

Dochody :    19.292.245,90 zł

w ramach których wyodrębnione zostały:

- dochody majątkowe          1.141.126,90 zł

- dochody bieżące              18.151.119,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone                            1.480.188,00 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na

sprzedaż  napojów alkoholowych                    105.000,00 zł

Wydatki :    22.692.024,84 zł

w ramach których wyodrębniono:

- wydatki majątkowe                                          9.218.398,87 zł

- wydatki na realizacje zadań zleconych            1.480.188,00 zł

- wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych                                  105.000,00 zł

-   wydatki na realizację zadań określonych w

gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w kwocie                                                                  5.000,00 zł

Przychody:     3.869.778,94 zł

w tym z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych                                  3.399.778,94 zł

- wolnych środków                                                470.000,00 zł

Rozchody:    470.000 zł

- związane ze spłatą rat pożyczek                           470.000,00 zł

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan  429.543 zł, wykonano 433.605,37 zł,

tj. 100,95 %.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wykonano dochody w kwocie 32.728,08 zł na plan 28.600 zł, co stanowi 114,43 %  Są to środki mieszkańców za wykonanie przyłączy wodociągowych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 1.468,18 zł na plan 1.533 zł.

Kwota 399.409,11 zł, to środki otrzymane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą.

Dział 600 Transport i łączność- plan 692.356,90 zł, wykonano 693.086,36 zł (100,11%).

Kwota 39.980 zł stanowi dotację ze starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu po rozliczeniu na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych. Kwota 167.779,97 zł, to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Reńska Wieś – Radziejów. Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, to kwota 484.596,93 zł, z tego na remont ulicy Długiej – Ogrodowej - Księżycowej w Większycach otrzymaliśmy 394.606,80 zł, a na budowę odcinka drogi gminnej ul.Spokojej i ul.Dębowej w Długomiłowicach kwota dofinansowana wyniosła 89.990,13 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 649.250 zł, wykonano 723.705,55 zł tj. 111,51 %.

Dochody w tym dziale kształtują się następująco:

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie na plan 12.500 zł wykonano 17.333,09 zł (138,09 %). Przekroczenie planu wynika z uregulowanych zaległości.

Dochody z najmu i dzierżawy na plan 148.000 zł, wykonano na kwotę 152.448,08 zł tj. 103,01  %.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i działek nie będących gruntami - dochody majątkowe – wyniosły 307.051,00 zł, na plan 340.000 zł, (90,31%). Dochody stanowiące pozostałe odsetki to kwota 1.222,53 zł.

Środki otrzymane z urzędu pracy jako refundacja na wydatki związane z organizacją robót publicznych, to kwota 96.900,85 zł.

Dotacja rozwojowa w kwocie 148.750,00 została przekazana z Programu  Innowacyjna Gospodarka na realizację zadania „Teren byłego poligonu wojskowego w Pociękarbiu jako strefa aktywności inwestycyjnej.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 92.775 zł, wykonano 91.798,26 zł, tj. 98,95 %.

Wykonane dochody w tym dziale, w kwocie 83.175 zł, to dotacja celowa na realizację zadań zleconych.

Dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy wynoszą 1.222,46 zł

Dochód jednostki związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  - z opłat za wydawanie dowodów osobistych wynosi 774,20 zł na plan 600 zł (129,03 %).

Kwota 6.626,60 zł, stanowi refundację z tytułu kosztów pobytu w partnerskiej gminie na Węgrzech.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 14.381 zł, wykonano 14.380,98 zł tj. 99,99 %.

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane przez Wojewodę Opolskiego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, w kwocie 1.382,98 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego w wysokości 12.998 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.000 zł, wykonano 1.000 zł. Zaplanowane w tym dziale środki zostały zrefundowane przez Wojewodę po zrealizowaniu wydatków na działalność obronną.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1000 zł, wykonano 1.000 zł. Zaplanowane w tym dziale środki zostały zrefundowane przez Wojewodę po zrealizowaniu wydatków na działalność związaną z obroną cywilną.

Dział 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  - plan 6.901.688 zł ,wykonanie 6.470.915,36 zł, tj. 93,75 %.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w 153,31 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią 99,78 % planu, podatku rolnego stanowią 78,24 % założonego planu, podatku leśnego 104,73 % planu, podatku od środków transportowych 122,81 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 44,24 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostały w 82,39 %, podatku rolnego w 82,07 %, podatku leśnego 109,22 % planu, podatku od środków transportowych 91,29 % planu, z podatku od spadków i darowizn w 133,78 %. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 146.767,70 zł, tj. 146,77 % założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 11.086,70 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 30.607,68 zł , stanowi to 102,03 % założonego planu. Wpływy z opłaty targowej wynoszą 340 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 126,97 zł.

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 108.773,01  zł, stanowią 103,59 % planu.

Wpłaty za zajęcie pasa drogowego  wyniosły 1.476,20 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny ustalone decyzją Ministra Finansów a zmniejszony uchwałą Rady Gminy (o 100.000 zł ) do wysokości 2.814.921 zł, wykonano 2.649.671 zł, co stanowi 94,13 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 82.565,28 zł, na plan 50.000 zł. W/w podatek jak również podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 9.042.799 zł wykonanie 9.052.455,66 zł, tj. 100,11 %.

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej decyzją Ministra Finansów na rok 2009. Łącznie subwencja ogólna wynosi 8.770.309 zł, wykonano

8.770.309  zł,  z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.966.087 zł wykonano 5.966.087 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.804.222 zł wykonano 2.804.222 zł.

Ponadto otrzymaliśmy środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 22.490,00 zł.

Również w tym dziale  - rozdział  75814 Różne rozliczenia finansowe - znajdują się dochody pochodzące z tytułu odsetek bankowych od środków budżetowych znajdujących się na rachunku gminy. Odsetki te wynoszą  259.656,66 zł .

Dział 801  Oświata i wychowanie - plan 176.819 zł, wykonanie 181.195,92 zł

( 102,47 %).

Wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe oddanie inwestycji wyniosły 6.329,06 zł, pozostała kwota 1.207,50 zł, to wpływy z różnych dochodów.

Dochody z najmu mieszkań mieszczących się w budynku przedszkola, to kwota 6.878,10 zł. Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, stanowią kwotę 74.962,11 zł, tj. 98,64 % założonego planu.

Kwota 8.196,70 zł w rozdziale 80113 stanowi dochód za dzierżawę autobusu.

W rozdziale – Pozostała działalność – Kwota 78.510 zł stanowi dotację rozwojową na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 4.848,45 zł, to wpływ środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 54.800 zł, wykonanie 47.749,74 zł, tj. 87,14 %.

Dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 47.749,74 tj.87,13% założonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna  - plan 1.206.425 zł, wykonanie 1.215.176,68 zł, tj. 100,72 %.

Główne źródła dochodów w tym dziale, to przekazywane dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy z budżetu Wojewody. Natomiast kwota 3.331,89 zł, stanowi dochód należny gminie z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego. Kwota 808,71 zł to zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dochód w tym dziale w wysokości 16.186,72 zł, to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.500 zł, wykonanie 6.016,82 zł, tj. 240,68 %.

Kwota 4.682,79 zł stanowi zwrot z tytułu rozliczenia za eksploatację oświetlenia drogowego za rok ubiegły.

Pozostałe dochody, to wpływy z opłaty produktowej z Urzędu Marszałkowskiego (za opakowania) - w wysokości  1.334,03 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - Kwota 150,20 zł, to zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Rekreacji.

Ogółem dochody na plan 19.292.245,90 zł wykonano w wysokości 18.948.480,62 zł, co stanowi 98,21 % , z tego dochody bieżące na plan 18.151.119 zł wykonano w wysokości 17.840.302,72zł, tj. 98,28 % planu a dochody majątkowe na plan 1.141.126,90 zł, wykonano w kwocie 1.108.177,90 zł tj. 97,11 % planu.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 596.510 zł, wykonano 589.329,09 zł.(98,80 %).

Wydatki w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wysokości 163.516,70 zł, to wydatki inwestycyjne z udziałem środków własnych.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 21.520,29 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Kwota 399.409,11 zł, to środki wypłacone jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą. Gmina realizuje wypłaty w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo – plan 2.194 zł wykonano 2.054,87 zł (93,66%). Wydatki w tym dziale to czynsz za użytkowanie gruntów nadleśnictwa oraz podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność - plan 3.329.044,95 zł, wykonanie 3.164.573,97 zł tj. 95,06 %.

Kwota 16.230,08 zł, stanowi dotację przekazaną przez gminę na świadczenie usług komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia międzygminnego z Gminą Kędzierzyn-Koźle.

Na odśnieżanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji wydano 39.980 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, placów i chodników, remontami oraz odśnieżaniem stanowiły kwotę 146.899,67 zł. Natomiast na zadania inwestycyjne wydano kwotę 2.896.464,22 zł, tj. 97,27 % planu.

Dział 630 Turystyka -  zaplanowane wydatki w kwocie 782.000 zł w tym dziale, to wydatki na zadanie inwestycyjne, które nie zostało w 2009 roku zrealizowane, ponieważ umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisano z Samorządem Województwa Opolskiego dopiero 6 października 2009 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 926.336,97 zł, wykonano 783.771,29 zł (84,61 %). Były to wydatki między innymi na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wydatki związane z remontami, bieżącym utrzymaniem, konserwacją obiektów, wydatki na wyceny działek, akty notarialne oraz związane z podziałami geodezyjnymi i ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości oraz wykonaniem operatów szacunkowych. Wydatki na zadanie inwestycyjne wyniosły 175.650 zł, w tym 148.750 zł stanowiła dotacja  z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dział 710 działalność usługowa – plan 1.000 zł. Zaplanowana dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego nie została przekazana.

Dział  750 Administracja publiczna – na plan 2.093.621,92 zł wykonano 1.805.109,17 zł (86,22 %) w tym : Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone ) na plan 83.175 zł, wykonano 83.175 zł (100 %) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na utrzymanie Rady Gminy na plan 69.280 zł wydano 69.268,55 zł (99,98 %), były to wydatki z tytułu wypłaconych diet dla radnych Gminy.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 1.811.966,92 zł, wydano 1.550.525,13 zł (85,58 %), to między innymi wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, wody, oleju opałowego, opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwację, wywóz nieczystości, koszty podróży, umowy zlecenia, opłaty z tytułu ubezpieczenia i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję gminy wydano 48.417,56 zł. Wydatki były związane przede wszystkim z obsługą medialną i ogłoszeniami reklamowymi, ze wsparciem zespołów artystycznych z terenu gminy, przyjęciem delegacji z partnerskich gmin.

Na składki członkowskie na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń wydano 41.322,93 zł, natomiast wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wyniosła 12.400 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 14.381 zł, wykonano 14.380,98 zł ,tj. 99,99 %.

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 1.382,98 zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano 12.998 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.000 zł. Wydatki związane ze szkoleniem w ramach obrony narodowej wyniosły 1.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 255.000 zł wykonano 210.550,95 zł (82,57 %).

Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych, między innymi na badania techniczne, ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków, badania kierowców, zakup sprzętu wydano 205.550,95 zł stanowi to 82,22 % planu.

Wydatki na obronę cywilną zostały zrealizowane w kwocie 1.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 34.313,12 zł stanowi wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków w 2009 roku.

Dział  757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosły 7.058,55 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie– na plan 7.303.800 zł wykonano 6.524.945,81 zł  (89,34 %) w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 4.885.807 zł wykonano 4.231.510,62 zł, (43,73 %). Z tego kwota 723.924, zł, stanowi dotację dla Niepublicznej Szkoły w Mechnicy.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem funkcjonowaniem szkół podstawowych. Na zadanie inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 132.961,12 zł, natomiast na zakupy inwestycyjne przeznaczono 47.367,76 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 729.380 zł wydano 711.224,60 zł stanowi to 97,51 % planu. Wydatkowana kwota to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie oddziałów.

Przedszkola – na utrzymanie przedszkola wydano 212.707,24 zł, na plan 222.730 zł (95,50 %). W kwocie tej zawarte są wydatki między innymi na wynagrodzenia oraz pozostałe takie jak zakup opału, wyżywienia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, wody, wywozu nieczystości, opłat telefonicznych, kosztów podróży i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Gimnazja – na utrzymanie tej jednostki wydano 945.063,40 zł, na plan 996.645 zł,( 94,83 %). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 158.396 zł wydano 144.103 zł .

Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wydano 153.031,08 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 21.777,41 zł.

Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych stanowiły kwotę 4.848,45 zł,  wydatki w tym rozdziale w wysokości 649,91 to dofinansowanie do projektu „Kapitał ludzki” realizowanego przez Niepubliczną Szkołę w Mechnicy. Wypłata środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wyniosła 35.000 zł. Kwota 65.030,10 zł, to wydatki związane z realizacją programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Reńska Wieś”, realizowanego w naszych jednostkach oświatowych.

Dział  851 Ochrona zdrowia - na plan 241.533 zł, wykonano 190.232,40 zł (78,76 %).

Wydatki w ramach zwalczanie narkomanii wyniosły 2.696,25 zł. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 97.542,05 zł, stanowi to 64,58 % planu. Są to wydatki między innymi na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, dofinansowanie do wycieczek dla dzieci, zakup sprzętu sportowego.

Wydatki związane z zakupem opału, wody, wywozu nieczystości oraz wynagrodzenia dla palaczy w Ośrodkach Zdrowia wyniosły 82.461,64 zł. Na pomoc w funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej przekazano kwotę 3.000 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 4.532,46 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - na plan 1.600.425 zł wykonano 1.506.209,80 zł, tj. 94,12 % . Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 961.334,70 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 2.444,94 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 173.640,53 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 17.012,03 zł na plan 25.000 zł.

Kwota 18.444,70 zł stanowi wydatki na prace społecznie użyteczne (19 osób).

Kwota, która została przeznaczona na dożywianie 84 osób z 16 rodzin, to 11.000 zł z środków własnych i 11.000 zł z budżetu wojewody. Część osób korzysta z pomocy w formie zakupu gorącego posiłku, a część w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stacji CARITAS przekazana została w wysokości 23.000 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 244.285,22 zł na plan 278.000 zł. Na przygotowanie wigilii dla samotnych mieszkańców gminy w której uczestniczyło 150 osób, przeznaczono 3.251,65 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 26.909 zł wydano 16.186,72 zł, tj. 60,16 %. Jest to kwota, którą przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.896.679 zł  wykonanie 3.832.667,75 zł  (98,36 %).

Wydatki w rozdziale 90001, to dopłaty do ceny ścieków, rozliczeń za wodę oraz remonty kanalizacji deszczowej. Na zadania inwestycyjne wydano 3.266.622,01 zł.

Na wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy wydano 25.128,62 zł.

Dla schroniska dla zwierząt przekazano 744,00 zł.

Na oświetlenie ulic – na plan 444.904 zł wykonano 409.405,76 zł (92,03 %), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 71.063,72 zł, na plan 77.500 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 290.437,74 zł stanowi to 83,78 % planu.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano 37.703,97 zł.

Kwota 8.207 zł, to wydatek jako opłata za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność to wydatki w kwocie 31.178,78 zł, związane między innymi z utrzymaniem czystości na akwenie Dębowa oraz opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

Dział  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale, to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 1.211.770 zł z tego kwota 961.770 zł, przeznaczona została na zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale środków Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich oraz dla Gminnej Biblioteki w kwocie 103.428,57 zł.

Dział  926 Kultura fizyczna i sport

Kwota 122.000 zł stanowi dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych czyli Gminnego Zrzeszenia LZS, zespołów  i klubów sportowych. Dotacje zostały przekazane po rozpatrzeniu ofert zgłoszonych po opublikowaniu ogłoszenia o konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu kultury fizycznej i rekreacji na terenie gminy.

Ze środków będących w dyspozycji gminy zakupiono między innymi materiały przeznaczone do remontu boisk, siedziska, puchary. Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w dziale kultura fizyczna i sport wyniosły 20.874,37 zł.

Ogółem wydatki w 2009 roku wyniosły 20.207.406,18 zł stanowią 89,05 % założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 13.473.625,97 zł wykonano w kwocie 12.361.644,58 zł tj. 91,74 %.

Wydatki majątkowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. w Gminie Reńska Wieś wynoszą 7.845.761,60 zł, na plan 9.218.398,87 zł, z tego kwota 65.000 zł, została przekazana jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne dla Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz kwota 961.770 zł, na zadanie inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi. Natomiast środki w wysokości 6.818.991,60 zł, zostały wydane na zadania majątkowe przez Urząd Gminy i jednostki oświatowe. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wymagalne należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 534.603,31 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 126.059,73 zł.

W 2009 roku została spłacona pożyczka inwestycyjna na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gierałtowice – etap II w wysokości 399.500 zł. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu uchwałą częściowo umorzył pożyczkę. Umorzenie wynosi  70.500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Reńska Wieś nie posiada zadłużenia jak również nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Jednostki budżetowe Gminy nie posiadają dochodów własnych.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 61.136,54 zł. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r wyniosły 16.954,22 zł. Kwota 4.513 zł, to pozostałe wpłaty na rzecz Funduszu. Wydatki w wysokości 31.331,28 zł, poniesione zostały między innymi na usuwanie odpadów zawierających azbest, wydatki związane z segregacją odpadów oraz zakup drzewek i krzewów ozdobnych.

Wykaz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Reńskiej Wsi w załączeniu.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała zgodnie z planem z uwzględnieniem przestrzegania zasad konieczności i celowości w wydatkowaniu środków publicznych.

Załącznik nr 1

Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś

w 2009 roku

| Dział | Rozdział |  | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo |  |  |  | 429.543,00 | 433.605,37 | 100,95 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |  | 28.600,00 | 32.728,08 | 114,43 |
|  |  |  | 0690 | Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat | 28.600,00 28.600,00 | 32.728,08 32.728,08 | 114,43 114,43 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność |  | 400.943,00 | 400.877,29 | 99,99 |
|  |  |  | 0750 | Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.533,00 1.533,00 | 1.468,18 1.468,18 | 95,78 95,78 |
|  |  |  | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 399.410,00 399.410,00 | 399.409,11 399.409,11 | 99,99 99,99 |
| 600 | Transport i łączność |  |  |  | 692.356,90 | 693.086,36 | 100,11 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport drogowy |  | - | 729,46 | - |
|  |  |  | 0970 | Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów | - - | 729,46 729,46 | - - |
|  | 60014 |  |  | Drogi publiczne powiatowe | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |
|  |  |  | 2320 | Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 39.980,00 39.980,00 | 39.980,00 39.980,00 | 100 100 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne |  | 652.376,90 | 652.376,90 | 100 |
|  |  |  | 6260 | Dochody majątkowe: - Dochody otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie koszów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 167.779,97 167.779,97 | 167.779,97 167.779,97 | 100 100 |
|  |  |  | 6330 | Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 484.596,93 484.596,93 | 484.596,93 484.596,93 | 100 100 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  | 649.250,00 | 723.705,55 | 111,51 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 649.250,00 | 723.705,55 | 111,51 |
|  |  |  | 0470 | Dochody bieżące: - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12.500,00 12.500,00 | 17.333,09 17.333,09 | 138,67 138,67 |
|  |  |  | 0750 | Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 148.000,00 148.000,00 | 152.448,08 152.448,08 | 103,01 103,01 |
|  |  |  | 0770 | Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 340.000,00 340.000,00 | 307.051,00 307.051,00 | 90,31 90,31 |
|  |  |  | 0920 | Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki | - - | 1.222,53 1.222,53 | - - |
|  |  |  | 2460 | Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 96.900,85 96.900,85 | - - |
|  |  |  | 6208 | Dochody majątkowe: - Dotacje rozwojowe | 148.750,00 148.750,00 | 148.750,00 148.750,00 | 100 100 |
| 750 | Administracja publiczna |  |  |  | 92.775,00 | 91.798,26 | 100 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie |  | 83.175,00 | 83.175,00 | 100 |
|  |  |  | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 83.175,00 83.175,00 | 83.175,00 83.175,00 | 100 100 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin |  | 2.000,00 | 1.996,66 | 99,84 |
|  |  |  | 0750 | Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.400,00 1.400,00 | 1.222,46 1.222,46 | 87,32 87,32 |
|  |  |  | 2360 | Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600,00 600,00 | 774,20 774,20 | 129,04 129,04 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |  | 7.600,00 | 6.626,60 | 87,20 |
|  |  |  | 0690 | Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów | 7.600,00 7.600,00 | 6.626,60 6.626,60 | 87,20 87,20 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |  |  |  | 14.381,00 | 14.380,98 | 99,99 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa |  | 1.383,00 | 1.382,98 | 99,99 |
|  |  |  | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.383,00 1.383,00 | 1.382,98 1.382,98 | 99,99 99,99 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego |  | 12.998,00 | 12.998,00 | 100 |
|  |  |  | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12.998,00 12.998,00 | 12.998,00 12.998,00 | 100 100 |
| 752 | Obrona narodowa |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
|  |  |  | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 100 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  |  | 1.000,00 | 1.057,00 | 105,70 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straży pożarne |  | - | 57,00 | - |
|  |  |  | 0970 | Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów | - - | 57,00 57,00 | - - |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
|  |  |  | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 100 100 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |  |  |  | 6.901.688,00 | 6.470.915,36 | 93,75 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |  | 10.000,00 | 15.522,75 | 155,22 |
|  |  |  | 0350 | Dochody bieżące: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 10.000,00 10.000,00 | 15.331,75 15.331,75 | 153,31 153,31 |
|  |  |  | 0910 | Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - - | 191,00 191,00 | - - |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody bieżące: |  | 1.300.933,00 1.300.933,00 | 1.239.054,13 1.239.054,13 | 95,25 95,25 |
|  |  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 971.954,00 | 969.799,83 | 99,78 |
|  |  |  | 0320 | Podatek rolny | 290.197,00 | 227.046,90 | 78,24 |
|  |  |  | 0330 | Podatek leśny | 13.644,00 | 14.289,00 | 104,73 |
|  |  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 20.138,00 | 24.730,00 | 122,81 |
|  |  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.000,00 | 2.212,00 | 44,24 |
|  |  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 976,40 | - |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody bieżące: |  | 2.590.234,00 2.590.234,00 | 2.342.778,34 2.342.778,34 | 90,45 90,45 |
|  |  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.307.452,00 | 1.077.106,06 | 82,39 |
|  |  |  | 0320 | Podatek rolny | 956.411,00 | 880.574,30 | 82,07 |
|  |  |  | 0330 | Podatek leśny | 1.000,00 | 1.092,20 | 109,22 |
|  |  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 168.371,00 | 153.699,63 | 91,29 |
|  |  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 53.000,00 | 70.906,00 | 133,78 |
|  |  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100.000,00 | 146.767,70 | 146,76 |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1.545,75 | - |
|  |  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.000,00 | 11.086,70 | 277,17 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |  | 135.600,00 | 141.323,86 | 104,23 |
|  |  |  | 0410 | Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 30.000,00 | 30.607,68 30.607,68 | 102,03 102,03 |
|  |  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 600,00 | 340,00 | 56,67 |
|  |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 126,97 | 0,00 |
|  |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 105.000,00 | 108.773,01 | 103,53 |
|  |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - | 1.476,20 | - |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące: |  | 2.864.921,00 2.864.921,00 | 2.732.236,28 2.732.236,28 | 95,36 95,36 |
|  |  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.814.921,00 | 2.649.671,00 | 94,13 |
|  |  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50.000,00 | 82.565,28 | 165,13 |
| 758 | Różne rozliczenia |  |  |  | 9.042.799,00 | 9.052.455,66 | 100,11 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |  | 5.966.087,00 | 5.966.087,00 | 100 |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.966.087,00 | 5.966.087,00 | 100 |
|  | 75802 |  | Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |  | 22.490,00 | 22.490,00 | 100 |
|  |  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 22.490,00 | 22,490,00 | 100 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |  | 2.804.222,00 | 2.804.222,00 | 100 |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.804.222,00 | 2.804.222,00 | 100 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe |  | 250.000,00 | 259.656,66 | 103,86 |
|  |  |  | 0920 | Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki | 250.000,00 250.000,00 | 259.656,66 259.656,66 | 103,86 103,86 |
| 801 | Oświata i wychowanie |  |  |  | 176.819,00 | 181.195,92 | 102,47 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe |  | - | 7.536,56 | - |
|  |  |  | 0970 | Dochody bieżące: - Wpływ z różnych dochodów | - - | 7.536,56 7.536,56 | - - |
|  | 80104 |  | Przedszkola |  | 85.000,00 | 81.840,21 | 96,29 |
|  |  |  | 0750 | Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9.000,00 9.000,00 | 6.878,10 6.878,10 | 76,42 76,42 |
|  |  |  | 0830 | Dochody bieżące: - Wpływy z usług | 76.000,00 76.000,00 | 74.962,11 74.962,11 | 98,64 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół |  | 8.196,00 | 8.196,70 | 100 |
|  |  |  | 0750 | Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8.196,00 8.196,00 | 8.196,70 8.169,7 | 100 100 |
|  | 80195 |  |  | Pozostała działalność | 83.623,00 | 83.622,45 | 100 |
|  |  |  | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 66.733,50 | 66.733,50 | 100 |
|  |  |  | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 11.776,50 | 11.776,50 | 100 |
|  |  |  | 2030 | Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5.113,00 5.113,00 | 5.112,45 5.112,45 | 99,99 99,99 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  |  |  | 54.800,00 | 47.749,74 | 87,13 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność |  | 54.800,00 | 47.749,74 | 87,13 |
|  |  |  | 0750 | Dochody bieżące: - Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 54,800,00 54.800,00 | 47.749,74 47.749,74 | 87,13 87,13 |
| 852 | Pomoc społeczna |  |  |  | 1.206.425,00 | 1.215.176,68 | 100,72 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 962.000,00 | 964.666,59 | 100,27 |
|  |  |  | 0920 | Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki | - | 168,71 168,71 | - |
|  |  |  | 0970 | Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów | - | 640,00 640,00 | - |
|  |  |  | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 962.000,00 962.000,00 | 960.525,99 960.525,99 | 99,85 |
|  |  |  | 2360 | Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - - | 3.331,89 3.331,89 | - - |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |  | 2.780,00 | 2.444,94 | 87,95 |
|  |  |  | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.777,00 1.777,00 | 1.648,80 1.648,80 | 92,79 92,79 |
|  |  |  | 2030 | Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 1.003,00 1.003,00 | 796,14 | 79,38 79,38 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |  | 118.645,00 | 116.382,68 | 98,10 |
|  |  |  | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17.445,00 17.445,00 | 17.444,69 17.444,69 | 99,99 99,99 |
|  |  |  | 2030 | Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 101.200,00 101.200,00 | 98.937,99 98.937,99 | 97,76 97,76 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej |  | 112.000,00 | 112.000,00 | 100 |
|  |  |  | 2030 | Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 112.000,00 112.000,00 | 112.000,00 112.000,00 | 100 100 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność |  | 11.000,00 | 19.682,47 | 178,94 |
|  |  |  | 0970 | Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów | - - | 8.682,47 8.682,47 | - - |
|  |  |  | 2030 | Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 11.000,00 11.000,00 | 11.000,00 11.000,00 | 100 100 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  |  |  | 26.909,00 | 16.186,72 | 60,16 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów |  | 26.909,00 | 16.186,72 | 60,16 |
|  |  |  | 2030 | Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26.909,00 26.909,00 | 16.186,72 16.186,72 | 60,16 60,16 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  | 2.500,00 | 6.016,82 | 240,68 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | - | 4.682,79 | - |
|  |  | 0970 |  | Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów | - - | 4.682,79 4.682,79 | - - |
|  | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |  |  | 2.500,00 | 1.334,03 | 53,37 |
|  |  | 0400 |  | Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty produktowej | 2.500,00 2.500,00 | 1.334,03 1.334,03 | 53,37 53,37 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport |  |  |  | - | 150,20 | - |
|  | 92601 | Obiekty sportowe |  |  | - | 150,20 | - |
|  |  | 0920 |  | Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki | - - | 0,20 0,20 | - - |
|  |  | 0970 |  | Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów | - - | 150,00 150,00 | - - |
| Razem dochody: w tym : - dochody bieżące - dochody majątkowe |  |  |  |  | 19.292.245,90 18.151.119,00 1.141.126,90 | 18.948.480,62 17.840.302,72 1.108.177,90 | 98,21 98,28 97,11 |

Załącznik nr 2

Wykaz zrealizowanych wydatków w gminie Reńska Wieś

w 2009 roku

w zł

| Dział | Rozdział |  | Paragraf |  |  | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo |  |  |  |  |  | 596.510,00 | 589.329,09 | 98,80 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |  |  |  | 163.600,00 | 163.516,70 | 99,95 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 163.600,00 | 163.516,70 | 99,95 |
|  | 01022 |  | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |  |  |  | 7.000,00 | 4.882,99 | 69,76 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 1.000,00 | 895.00 | 89,50 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  | 6.000,00 | 3.987,99 | 66,46 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze |  |  |  | 26.500,00 | 21.520,29 | 81,21 |
|  |  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |  |  | 26.500,00 | 21.520,29 | 81,21 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność |  |  |  | 399.410,000 | 399.409,11 | 100 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 678,47 | 678,47 | 100 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  |  | 124,10 | 124,10 | 100 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 5.065,14 | 5.065,14 | 100 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 1.964,10 | 1.963,84 | 99,99 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  | 391.578,19 | 391.577,56 | 100 |
| 020 | Leśnictwo |  |  |  |  |  | 2.194,00 | 2.054,87 | 93,66 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna |  |  |  | 2.194,00 | 2.054,87 | 93,04 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  | 2.000,00 | 1.860,87 | 93,04 |
|  |  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 194,00 | 194,00 | 100 |
| 600 | Transport i łączność |  |  |  |  |  | 3.329.044,95 | 3.164.573,97 | 95,06 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy |  |  |  | 16.230,08 | 16.230,08 | 100 |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 16.230,08 | 16.230,08 | 100 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe |  |  |  | 104.980,00 | 104.980,00 | 100 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 10.795,23 | 10.795,23 | 100 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 1.854,40 | 1.854,40 | 100 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  | 27.330,37 | 27.330,37 | 100 |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  |  | 65.000,00 | 65.000,00 | 100 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne |  |  |  | 3.207.834,87 | 3.043.363,89 | 94,88 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 15.000,00 | 12.000,00 | 80,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 45.000,00 | 10.765,09 | 23,92 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  |  | 120.000,00 | 92.371,35 | 76,98 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  | 50.000,00 | 31.763,23 | 63,53 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 2.977.834,87 | 2.896.464,22 | 97,27 |
| 630 | Turystyka |  |  |  |  |  | 782.000,00 | 40,00 | 0,01 |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |  |  |  | 782.000,00 | 40,00 | 0,01 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 782.000,00 | 40,00 | 0,01 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  |  |  | 926.336,97 | 783.771,29 | 84,61 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  | 856.336,97 | 736.111,25 | 85,96 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 2.000,00 | 1.222,17 | 61,11 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 90.208,00 | 90.203,36 | 99,99 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 2.337,00 | 2.336,60 | 99,98 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 14.120,00 | 13.994,68 | 99,11 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  |  | 1.900,00 | 316,67 | 16,67 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 17.730,00 | 7.600,00 | 42,87 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 36.780,00 | 25.177,41 | 68,45 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii |  |  | 44.292,97 | 37.667,98 | 85,04 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  |  | 147.190,00 | 140.676,90 | 95,58 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  | 274.338,17 | 220.865,53 | 80,51 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  | 10.000,00 | 7.347,12 | 73,47 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  |  | 5.190,83 | 5.190,83 | 100 |
|  |  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  |  | 6.000,00 | 4.815,00 | 80,25 |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  |  | 6.000,00 | 3.047,00 | 50,78 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 650,00 | 650,00 | 100 |
|  |  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 148.750,00 | 148.750,00 | 100 |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 48.850,00 | 26.250,00 | 53,74 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność |  |  |  | 70.000,00 | 47.660,04 | 68,05 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 24.780,74 | 82,60 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 22.879,30 | 57,20 |
| 710 | Działalność usługowa |  |  |  |  |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2310 |  |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna |  |  |  |  |  | 2.093.621,92 | 1.805.109,17 | 86,22 |
|  | 75011 |  | Urzędy Wojewódzkie |  |  |  | 83.175,00 | 83.175,00 | 100 |
|  |  |  | 4010 |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70.703,00 | 70.703,00 | 100 |
|  |  |  | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.740,00 | 10.740,00 | 100 |
|  |  |  | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 1.732,00 | 1.732,00 | 100 |
|  | 75022 |  | Rady Gmin |  |  |  | 69.280,00 | 69.268,55 | 99,98 |
|  |  |  | 3030 |  |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68.290,00 | 68.290,00 | 100 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 990,00 | 978,55 | 98,84 |
|  | 75023 |  | Urzędy Gmin |  |  |  | 1.811.966,92 | 1.550.525,13 | 85,58 |
|  |  |  | 3020 |  |  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10.000,00 | 9.266,54 | 92,67 |
|  |  |  | 4010 |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.036.769,00 | 992.264,98 | 95,71 |
|  |  |  | 4040 |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76.188,00 | 76.187,93 | 99,99 |
|  |  |  | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163.905,00 | 151.313,83 | 91,86 |
|  |  |  | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 26.243,00 | 24.106,27 | 91,80 |
|  |  |  | 4140 |  |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.000,00 | 81,00 | 8,10 |
|  |  |  | 4170 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 3.301,00 | 66,02 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 130.000,00 | 86.145,76 | 66,27 |
|  |  |  | 4260 |  |  | Zakup energii | 19.000,00 | 15.663,37 | 82,44 |
|  |  |  | 4270 |  |  | Zakup usług remontowych | 14.635,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 98.610,92 | 73.680,97 | 74,72 |
|  |  |  | 4350 |  |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
|  |  |  | 4360 |  |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.800,00 | 2.429,21 | 86,76 |
|  |  |  | 4370 |  |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 21.200,00 | 15.565,79 | 73,42 |
|  |  |  | 4410 |  |  | Podróże służbowe krajowe | 27.000,00 | 23.379,09 | 86,59 |
|  |  |  | 4430 |  |  | Różne opłaty i składki | 85.236,00 | 10.619,30 | 12,46 |
|  |  |  | 4440 |  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.379,67 | 23.379,67 | 100 |
|  |  |  | 4700 |  |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 15.000,00 | 11.883,00 | 79,22 |
|  |  |  | 4740 |  |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8.000,00 | 4.577,10 | 57,21 |
|  |  |  | 4750 |  |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20.000,00 | 15.369,32 | 76,85 |
|  |  |  | 6060 |  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 | 8.311,00 | 33,22 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  | 70.000,00 | 48.417,56 | 69,16 |
|  |  |  | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4170 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.850,00 | 600,00 | 15,58 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.000,00 | 4.728,88 | 24,88 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 44.572,00 | 40.660,88 | 91,23 |
|  |  |  | 4430 |  |  | Różne wydatki i składki | 2.428,00 | 2.427,80 | 99,99 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność |  |  |  | 59.200,00 | 53.722,93 | 90,74 |
|  |  |  | 2900 |  |  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 41.400,00 | 41.322,93 | 99,81 |
|  |  |  | 3030 |  |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.800,00 | 12.400,00 | 69,66 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |  |  |  |  |  | 14.381,00 | 14.380,98 | 99,99 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |  |  |  | 1.383,00 | 1.382,98 | 99,99 |
|  |  |  | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,39 | 90,37 | 99,97 |
|  |  |  | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 14,57 | 14,57 | 100 |
|  |  |  | 4170 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 595,04 | 595,04 | 100 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 450,00 | 100 |
|  |  |  | 4370 |  |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100,00 | 100,00 | 100 |
|  |  |  | 4740 |  |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50,00 | 50,00 | 100 |
|  |  |  | 4750 |  |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 83,00 | 83,00 | 100 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego |  |  |  | 12.998,00 | 12.998,00 | 100 |
|  |  |  | 3030 |  |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.345,00 | 3.345,00 | 100 |
|  |  |  | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311,83 | 311,83 | 100 |
|  |  |  | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 50,29 | 50,29 | 100 |
|  |  |  | 4170 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.062,88 | 3.062,88 | 100 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.425,37 | 1.425,37 | 100 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 450,36 | 450,36 | 100 |
|  |  |  | 4410 |  |  | Podróże służbowe krajowe | 890,27 | 890,27 | 100 |
|  |  |  | 4740 |  |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00 | 150,00 | 100 |
|  |  |  | 4750 |  |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 312,00 | 312,00 | 100 |
| 752 | Obrona narodowa |  |  |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  |  |  |  | 255.000,00 | 210.550,95 | 82,57 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji |  |  |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
|  |  |  | 3000 |  |  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji |  |  |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
|  |  |  | 3000 |  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne |  |  |  | 250.000,00 | 205.550,95 | 82,22 |
|  |  |  | 3020 |  |  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3030 |  |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 | 7.520,77 | 94,01 |
|  |  |  | 4040 |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.508,00 | 1.507,85 | 99,99 |
|  |  |  | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.020,00 | 1.000,52 | 19,83 |
|  |  |  | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 810,00 | 28,61 | 3,53 |
|  |  |  | 4170 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 31.540,00 | 14.954,94 | 47,42 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 78.122,00 | 61.248,07 | 78,40 |
|  |  |  | 4260 |  |  | Zakup energii | 23.500,00 | 22.156,35 | 94,28 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 79.000,00 | 78.340,95 | 99,17 |
|  |  |  | 4430 |  |  | Różne opłaty i składki | 9.000,00 | 6.792,90 | 75,48 |
|  |  |  | 6060 |  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000,00 | 11.999,99 | 99,99 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |  |  |  |  |  | 35.000,00 | 34.713,12 | 99,18 |
|  | 75647 |  | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |  |  |  | 35.000,00 | 34.713,12 | 99,75 |
|  |  |  | 4100 |  |  | Wynagrodzenia agencyjo-prowizyjne | 34.400,00 | 34.313,12 | 99,75 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4430 |  |  | Różne opłaty i składki | 500,00 | 400,00 | 80,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego |  |  |  |  |  | 10.000,00 | 7.058,55 | 70,59 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  | 10.000,00 | 7.058,55 | 70,59 |
|  |  |  | 8070 |  |  | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego. | 10.000,00 | 7.058,55 | 70,59 |
| 758 | Różne rozliczenia |  |  |  |  |  | 37.420,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe |  |  |  | 37.420,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4810 |  |  | Rezerwy | 37.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie |  |  |  |  |  | 7.303.800,00 | 6.524.945,81 | 89,34 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe |  |  |  | 4.883.807,00 | 4.231.510,62 | 86,65 |
|  |  |  | 2540 |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 742.324,00 | 723.924,00 | 97,52 |
|  |  |  | 3020 |  |  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 147.701,62 | 147.541,59 | 82,32 |
|  |  |  | 3240 |  |  | Stypendia dla uczniów | 9.800,00 | 7.300,00 | 74,49 |
|  |  |  | 4010 |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.024.216,00 | 1.989.428,89 | 98,29 |
|  |  |  | 4040 |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161.606,00 | 149.637,21 | 92,60 |
|  |  |  | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350.635,00 | 337.194,65 | 96,17 |
|  |  |  | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 55.464,00 | 49.824,65 | 89,84 |
|  |  |  | 4170 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.316,00 | 760,00 | 9,14 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 262.503,49 | 214.690,79 | 81,78 |
|  |  |  | 4240 |  |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16.770,00 | 12.316,34 | 73,45 |
|  |  |  | 4260 |  |  | Zakup energii | 87.800,00 | 50.594,14 | 57,62 |
|  |  |  | 4270 |  |  | Zakup usług remontowych | 88.196,00 | 82.239,75 | 83,25 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 122.584,60 | 110.059,23 | 89,79 |
|  |  |  | 4350 |  |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.818,00 | 3.767,35 | 98,68 |
|  |  |  | 4370 |  |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13.890,11 | 11.322,41 | 81,52 |
|  |  |  | 4410 |  |  | Podróże służbowe krajowe | 9.784,38 | 8.350,24 | 85,35 |
|  |  |  | 4430 |  |  | Różne opłaty i składki | 11.831,75 | 6.874,07 | 58,10 |
|  |  |  | 4440 |  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133.535,36 | 132.862,26 | 99,50 |
|  |  |  | 4610 |  |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 30,00 | 100 |
|  |  |  | 4700 |  |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 400,00 | 370,00 | 92,50 |
|  |  |  | 4740 |  |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.834,31 | 4.420,84 | 91,45 |
|  |  |  | 4750 |  |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9.984,38 | 7.673,30 | 76,86 |
|  |  |  | 6050 |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600.000,00 | 132.961,12 | 22,16 |
|  |  |  | 6060 |  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47.782,00 | 47.367,76 | 99,14 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |  |  |  | 729.380,00 | 711.224,60 | 97,51 |
|  |  |  | 3020 |  |  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 36.527,00 | 36.476,12 | 99,86 |
|  |  |  | 4010 |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450.965,00 | 447.637,65 | 99,27 |
|  |  |  | 4040 |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35.026,00 | 35.007,89 | 99,95 |
|  |  |  | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83.227,00 | 78.062,57 | 93,80 |
|  |  |  | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 13.123,00 | 12.189,21 | 92,89 |
|  |  |  | 4170 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.996,85 | 21.975,61 | 95,56 |
|  |  |  | 4220 |  |  | Zakup środków żywności | 25.000,00 | 23.973,37 | 95,90 |
|  |  |  | 4240 |  |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.149,00 | 10.034,45 | 90,01 |
|  |  |  | 4260 |  |  | Zakup energii | 6.000,00 | 5.362,62 | 89,38 |
|  |  |  | 4270 |  |  | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 8.275,64 | 5.403,33 | 65,30 |
|  |  |  | 4370 |  |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.600,00 | 1.144,81 | 71,55 |
|  |  |  | 4410 |  |  | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 26,74 | 89,11 |
|  |  |  | 4430 |  |  | Różne opłaty i składki | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4440 |  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.690,51 | 28.688,86 | 99,99 |
|  |  |  | 4740 |  |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 222,40 | 74,14 |
|  |  |  | 4750 |  |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 | 18,97 | 6,32 |
|  | 80104 |  | Przedszkola |  |  |  | 222.730,00 | 212.707,24 | 95,50 |
|  |  |  | 3020 |  |  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8.041,00 | 8.038,91 | 99,97 |
|  |  |  | 4010 |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125.750,00 | 125.668,33 | 99,94 |
|  |  |  | 4040 |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.268,00 | 8.267,41 | 99,99 |
|  |  |  | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.407,00 | 22.382,78 | 99,90 |
|  |  |  | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 3.445,00 | 3.434,37 | 99,70 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.570,00 | 14.104,39 | 80,28 |
|  |  |  | 4220 |  |  | Zakup środków żywności | 13.948,00 | 11.156,21 | 79,99 |
|  |  |  | 4240 |  |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.052,00 | 2.051,37 | 99,97 |
|  |  |  | 4260 |  |  | Zakup energii | 3.200,00 | 2.723,85 | 85,12 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 5.993,01 | 3.853,18 | 64,30 |
|  |  |  | 4350 |  |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 600,00 | 100 |
|  |  |  | 4370 |  |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500,00 | 745,53 | 49,71 |
|  |  |  | 4410 |  |  | Podróże służbowe krajowe | 2.010,00 | 1.822,08 | 90,65 |
|  |  |  | 4440 |  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.006,99 | 7.006,99 | 100 |
|  |  |  | 4740 |  |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 | 56,55 | 56,55 |
|  |  |  | 4750 |  |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 839,00 | 795,29 | 94,73 |
|  | 80110 |  | Gimnazja |  |  |  | 996.645,00 | 945.063,40 | 94,83 |
|  |  |  | 3020 |  |  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 50.073,00 | 50.069,60 | 99,99 |
|  |  |  | 3240 |  |  | Stypendia dla uczniów | 5.000,00 | 4.950,00 | 99,00 |
|  |  |  | 4010 |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639.859,00 | 629.336,96 | 98,36 |
|  |  |  | 4040 |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49.436,00 | 42.604,03 | 86,18 |
|  |  |  | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110.605,00 | 108.703,21 | 98,28 |
|  |  |  | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 15.740,00 | 15.378,96 | 97,71 |
|  |  |  | 4170 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 235,00 | 9,40 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.300,00 | 35.238,21 | 99,83 |
|  |  |  | 4240 |  |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.000,00 | 6.865,50 | 98,08 |
|  |  |  | 4270 |  |  | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 20.680,00 | 6.208,74 | 30,03 |
|  |  |  | 4350 |  |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 561,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4370 |  |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4410 |  |  | Podróże służbowe krajowe | 3.500,00 | 2.538,03 | 72,52 |
|  |  |  | 4430 |  |  | Różne opłaty i składki | 5.600,00 | 511,60 | 9,14 |
|  |  |  | 4440 |  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43.940,80 | 42.423,56 | 96,55 |
|  |  |  | 4700 |  |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4740 |  |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół |  |  |  | 158.396,00 | 144.103,00 | 90,98 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 158.396,00 | 144.103,00 | 90,98 |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |  |  |  | 163.569,00 | 153.031,08 | 93,56 |
|  |  |  | 3020 |  |  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4.859,00 | 4.000,00 | 82,32 |
|  |  |  | 4010 |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123.775,00 | 115.891,53 | 93,63 |
|  |  |  | 4040 |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.585,00 | 8.584,67 | 99,99 |
|  |  |  | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.106,00 | 18.561,04 | 92,32 |
|  |  |  | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 3.243,00 | 2.993,72 | 92,31 |
|  |  |  | 4440 |  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.001,00 | 3.000,12 | 99,97 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |  |  |  | 30.000,00 | 21.777,41 | 72,59 |
|  |  |  | 4240 |  |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.000,00 | 2.622,41 | 65,56 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 14.000,00 | 7.300,00 | 52,14 |
|  |  |  | 4700 |  |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 12.000,00 | 11.855,00 | 98,79 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność |  |  |  | 119.273,00 | 105.528,46 | 88,47 |
|  |  |  | 4118 |  |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 568,13 | 422,78 | 74,42 |
|  |  |  | 4119 |  |  | Składki na ubezpieczenie społeczne | 568,15 | 568,15 | 100 |
|  |  |  | 4128 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 91,64 | 91,64 | 100 |
|  |  |  | 4129 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 91,64 | 91,64 | 100 |
|  |  |  | 4178 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 35.380,22 | 22.620,22 | 63,97 |
|  |  |  | 4179 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.540,22 | 8.540,22 | 100 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 338,00 | 337,91 | 99,98 |
|  |  |  | 4218 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 399,01 | 99,76 |
|  |  |  | 4248 |  |  | Zakup pomocy naukowych | 19.643,50 | 19.642,16 | 99,99 |
|  |  |  | 4249 |  |  | Zakup pomocy naukowych | 2.576,50 | 2.055,65 | 79,79 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 5.425,00 | 5.160,45 | 95,12 |
|  |  |  | 4308 |  |  | Zakup usług pozostałych | 10.650,00 | 10.598,63 | 99,52 |
|  |  |  | 4440 |  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  |  |  |  |  | 241.533,00 | 190.232,40 | 78,76 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii |  |  |  | 5.000,00 | 2.696,25 | 53,93 |
|  |  |  | 4170 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 1.196,25 | 39,88 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  | 105.000,00 | 97.542,05 | 92,90 |
|  |  |  | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 79.29 | 39,65 |
|  |  |  | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 13,62 | 13,62 |
|  |  |  | 4170 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.700,00 | 14.202,00 | 96,61 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 63.989,62 | 59.257,75 | 92,61 |
|  |  |  | 4270 |  |  | Zakup usług remontowych | 14.010,38 | 14.010,38 | 100 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 9.979,01 | 83,16 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność |  |  |  | 131.533,00 | 89.994,10 | 68,42 |
|  |  |  | 2320 |  |  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
|  |  |  | 3020 |  |  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 325,96 | 32,60 |
|  |  |  | 4010 |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.128,00 | 20.481,33 | 84,89 |
|  |  |  | 4040 |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.402,00 | 1.401,64 | 99,97 |
|  |  |  | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.880,00 | 3.324,02 | 85,67 |
|  |  |  | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 630,00 | 494,72 | 78,53 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.529,00 | 35.475,00 | 89,74 |
|  |  |  | 4260 |  |  | Zakup energii | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 43.460,00 | 19.788,92 | 45,53 |
|  |  |  | 4440 |  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.171,00 | 1.170,05 | 99,91 |
|  |  |  | 6060 |  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.533,00 | 4.532,46 | 99,99 |
| 852 | Pomoc społeczna |  |  |  |  |  | 1.600.425,00 | 1.506.209,80 | 94,12 |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  |  |  |  | 965.000,00 | 961.334,70 | 99,62 |
|  |  | 2910 |  |  |  | Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2.500,00 | 640,00 | 25,60 |
|  |  | 3110 |  |  |  | Świadczenia społeczne | 925.350,00 | 925.334,01 | 99,99 |
|  |  | 4010 |  |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19.530,00 | 19.520,00 | 99,95 |
|  |  | 4110 |  |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.640,00 | 10.335,07 | 97,14 |
|  |  | 4120 |  |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 480,00 | 472,85 | 98,51 |
|  |  | 4170 |  |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 1.200,00 | 100 |
|  |  | 4210 |  |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.294,16 | 86,28 |
|  |  | 4300 |  |  |  | Zakup usług pozostałych | 3.300,00 | 2.369,90 | 71,82 |
|  |  | 4580 |  |  |  | Pozostałe odsetki | 500,00 | 168,71 | 33,75 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |  |  |  |  | 2.780,00 | 2.444,94 | 87,95 |
|  |  | 4130 |  |  |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2.780,00 | 2.444,94 | 87,95 |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |  |  |  |  | 188.645,00 | 173.640,53 | 92,04 |
|  |  | 3110 |  |  |  | Świadczenia społeczne | 188.645,00 | 183.640,53 | 97,35 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe |  |  |  |  | 25.000,00 | 17.012,03 | 68,05 |
|  |  | 3110 |  |  |  | Świadczenia społeczne | 25.000,00 | 17.012,03 | 68,05 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej |  |  |  |  | 278.000,00 | 244.285,22 | 87,85 |
|  |  | 3020 |  |  |  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.700,00 | 1.300,29 | 76,49 |
|  |  | 4010 |  |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196.000,00 | 173.999,10 | 88,78 |
|  |  | 4040 |  |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.000,00 | 12.494,57 | 96,12 |
|  |  | 4110 |  |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.600,00 | 28.857,17 | 86,68 |
|  |  | 4120 |  |  |  | Składki na Fundusz Pracy | 5.000,00 | 4.427,84 | 85,56 |
|  |  | 4210 |  |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 6.771,76 | 96,74 |
|  |  | 4300 |  |  |  | Zakup usług pozostałych | 7.350,00 | 3.148,29 | 42,84 |
|  |  | 4350 |  |  |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 480,00 | 68,58 |
|  |  | 4370 |  |  |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.700,00 | 2.327,16 | 86,20 |
|  |  | 4410 |  |  |  | Podróże służbowe krajowe | 4.100,00 | 3.203,75 | 78,14 |
|  |  | 4430 |  |  |  | Różne opłaty i składki | 499,00 | 312,00 | 62,53 |
|  |  | 4440 |  |  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.001,00 | 4.000,16 | 99,58 |
|  |  | 4700 |  |  |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 1.500,00 | 1.370,00 | 91,34 |
|  |  | 4740 |  |  |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 545,10 | 68,14 |
|  |  | 4750 |  |  |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.050,00 | 1.048,03 | 99,82 |
|  | 85295 | Pozostała działalność |  |  |  |  | 141.000,00 | 107.492,38 | 76,24 |
|  |  | 2830 |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 |
|  |  | 3110 |  | Świadczenia społeczne |  |  | 58.000,00 | 40.504,70 | 69,84 |
|  |  | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 5.000,00 | 1.894,08 | 37,89 |
|  |  | 4300 |  | Zakup usług pozostałych |  |  | 7.000,00 | 4.807,73 | 68,69 |
|  |  | 4330 |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 48.000,00 | 37.285,87 | 77,68 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  |  |  |  |  | 26.909,00 | 16.186,72 | 60,16 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów |  |  |  |  | 26.909,00 | 16.186,72 | 60,16 |
|  |  | 3260 |  | Inne formy pomocy dla uczniów |  |  | 26.909,00 | 16.186,72 | 60,16 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  |  | 3.896.679,00 | 3.832.667,75 | 98,36 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  | 3.372.525,00 | 3.358.003,59 | 98,36 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii |  |  | 1.800,00 | 53,07 | 2,95 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  | 99.700,00 | 91.328,51 | 91,60 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 3.269.025,00 | 3.266.622,01 | 99,93 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi |  |  |  | 29.250,00 | 25.128,62 | 85,91 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów I wyposażenia |  |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  | 26.250,00 | 25.128,62 | 95,73 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt |  |  |  | 1.000,00 | 744,00 | 74,40 |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 1.000,00 | 744,00 | 74,40 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  |  | 444.904,00 | 409.405,76 | 92,03 |
|  |  |  | 4260 |  |  | Zakup energii | 309.700,00 | 290.437,74 | 83,78 |
|  |  |  | 4270 |  |  | Zakup usług remontowych | 77.500,00 | 71.063,72 | 91,70 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 10.200,33 | 51,00 |
|  |  |  | 6050 |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37.704,00 | 37.703,97 | 99,99 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  |  |  | 15.000,00 | 8.207,00 | 54,71 |
|  |  |  | 4430 |  |  | Różne opłaty i składki | 15.000,00 | 8.207,00 | 54,71 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność |  |  |  | 34.000,00 | 31.178,78 | 91,71 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.255,85 | 83,72 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 21.500,00 | 19.703,52 | 91,64 |
|  |  |  | 4430 |  |  | Różne opłaty i składki | 11.000,00 | 10.219,41 | 92,90 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  |  |  | 1.315.270,00 | 1.315.198,57 | 99,99 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby |  |  |  | 1.211.770,00 | 1.211.770,00 | 100 |
|  |  |  | 2480 |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250.000,00 | 250.00,00 | 100 |
|  |  |  | 6220 |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 961.770,00 | 961.770,00 | 100 |
|  | 92116 |  | Biblioteki |  |  |  | 103.500,00 | 103.428,57 | 99,99 |
|  |  |  | 2480 |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 103.500,00 | 103.428,57 | 99,99 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport |  |  |  |  |  | 223.900,00 | 209.383,14 | 93,52 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe |  |  |  | 53.000,00 | 52.948,00 | 99,91 |
|  |  |  | 6050 |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53.000,00 | 52.948,00 | 99,90 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |  |  |  | 170.900,00 | 156.435,14 | 91,54 |
|  |  |  | 2820 |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130.000,00 | 122.000,00 | 93,84 |
|  |  |  | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 12.293.50 | 81,96 |
|  |  |  | 4260 |  |  | Zakup energii | 1.200,00 | 926,11 | 77,18 |
|  |  |  | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych | 3.800,00 | 341,16 | 8,98 |
|  |  |  | 6050 |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000,00 | 11.984,36 | 99,87 |
|  |  |  | 6060 |  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.900,00 | 8.890,01 | 99,88 |
| Ogółem wydatki w tym na zadania zlecone |  |  |  |  |  |  | 22.692.024,84 1.480.188,00 | 20.207.406,18 1.478.584,57 | 89,05 99,89 |

Załącznik nr 3

Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w  2009 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo |  |  | 399.410,00 | 399.409,11 | 99,99 |
|  | 01095 | 2010 | Pozostała działalność | 399.410,00 | 399.409,11 | 99,99 |
| 750 | Administracja publiczna |  |  | 83.175,00 | 83.175,00 | 100 |
|  | 75011 | 2010 | Urzędy Wojewódzkie | 83.175,00 | 83.175,00 | 100 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |  |  | 14.381,00 | 14.381,00 | 100 |
|  | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.383,00 | 1.382,98 | 99,99 |
|  | 75113 | 2010 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12.998,00 | 12.998,00 | 100 |
| 752 | Obrona narodowa |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
|  | 75212 | 2010 | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
|  | 75414 | 2010 | Obrona cywilna | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna |  |  | 981.222,00 | 979.619,48 | 99,83 |
|  | 85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 962.000,00 | 960.525,99 | 99,84 |
|  | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1.777,00 | 1.648,80 | 92,78 |
|  | 85214 | 2010 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17.445,00 | 17.444,69 | 92,78 |
|  | Ogółem dotacje na zadania zlecone |  |  | 1.480.188,00 | 1.478.584,57 | 99,89 |

Załącznik 4

Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo |  |  | 399.410,00 | 399.409,11 | 99,99 |
|  | 01095 | Pozostała działalność |  | 399.410,00 | 399.409,11 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 678,47 | 678,47 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na fundusz pracy | 124,10 | 124,10 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.065,14 | 5.065,14 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.964,10 | 1.963,84 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 391.578,19 | 391.577,56 | 99,99 |
| 750 | Administracja publiczna |  |  | 83.175,00 | 83.175,00 | 100 |
|  | 75011 | Urzędy Wojewódzkie |  | 83.175,00 | 83.175,00 | 100 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 70.703,00 | 70.703,00 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.740,00 | 10.740,00 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.732,00 | 1.732,00 | 100 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |  |  | 14.381,00 | 14.380,98 | 99,99 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |  | 1.383,00 | 1.382,98 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,39 | 90,37 | 99,97 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,57 | 14,57 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 595,04 | 595,04 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 450,00 | 100 |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100,00 | 100,00 | 100 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50,00 | 50,00 | 100 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 83,00 | 83,00 | 100 |
|  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego |  | 12.998,00 | 12.998,00 | 100 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.345,00 | 6.345,00 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311,83 | 311,83 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,29 | 50,29 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.062,88 | 3.062,88 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.425,37 | 1.425,37 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,36 | 450,36 | 100 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 890,27 | 890,27 | 100 |
|  |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00 | 150,00 | 100 |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 312,00 | 312,00 | 100 |
| 752 | Obrona narodowa |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
|  | 75212 | Pozostałe wydatki obronne |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
|  | 75414 | Obrona cywilna |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 852 | Pomoc społeczna |  |  | 981.222,00 | 979.619,48 | 99,83 |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 962.000,00 | 960.525,99 | 99,84 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 925.350,00 | 925.334,01 | 99,99 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19.530,00 | 19.520,00 | 99,94 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.640,00 | 10.335,07 | 97,13 |
|  |  | 4120 | Składki na fundusz pracy | 480,00 | 472,85 | 98,51 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 1.200,00 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.294,16 | 86,27 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.300 | 2.369,90 | 71,81 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |  | 1.777,00 | 1.648,80 | 92,78 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1.777,00 | 1.648,80 | 92,78 |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |  | 17.445,00 | 17.444,69 | 99,99 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 17.445,00 | 17.444,69 | 99,99 |
| Ogółem wydatki na zadania zlecone |  |  |  | 1.480.188,00 | 1.478,584,57 | 99,89 |

Załącznik nr 5

Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś w do  2009 roku

I. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Większyce

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 01010 § 6050

2. Lokalizacja – Większyce

3. Zakres rzeczowy zadania:

- budowa sieci wodociągowej Ř100x6,6mm PEHD 100 		–    382,50 mb

- budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 Ř315 		–    200,50 mb

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Wipro DN 400 kl. A  	–    64,50 mb

- budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 Ř400 		–    47,50 mb

- budowa przyłączy kanalizacji  deszczowej z rur PVC SN8 Ř200 	–    43,80 mb

- wylot do rowu –  1 kpl. i renowacja rowu melioracyjnego 		–    3 mb

4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.02.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 03.06.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  163.600,00 zł

7. Wartość przetargu –  157.413,06 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  163.600,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  163.600,00 zł

- inne źródła  -  0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. –  163.516,70 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 163.600,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 163.516,70 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 99,95 %

II. Przebudowa odcinka ul.Głogowskiej w miejscowości Wiekszyce - opracowanie

dokumentacji.

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 60016 § 6050

2. Lokalizacja -  Większyce

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji

4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 07.10.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  13.420,00 zł

7. Wartość przetargu – --- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 13.420,00 zł w tym:   
-     z budżetu gminy – 13.420,00 zł

-     inne źródła   – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 13.420,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 13.420,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 13.420,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

III. Przebudowa odcinka ul. Głównej w miejscowości Dębowa- opracowanie dokumentacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 60016 § 6050

2. Lokalizacja – Dębowa

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji

4. Termin rozpoczęcia zadania – 18.05.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 18.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  7.489,00 zł

7. Wartość przetargu – --- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  7.489,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  7.489,00 zł

- inne źródła  - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 7.489,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 7.489,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 7.489,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

IV. Przebudowa ulicy Reński Koniec w miejscowości  Reńska Wieś

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 60016 § 6050

2. Lokalizacja – Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania:

- długość drogi 				–    218 mb

- nawierzchnia z masy asfaltowo-betonowej  –    1 879 m2

- nawierzchnia z kostki granitowej 		–    50 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej –   765 m2

- budowa oświetlenia ulicznego

4. Termin rozpoczęcia zadania – 22.05.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 07.09.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  422.600,00 zł

7. Wartość przetargu – 413.524,70 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 422.600,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  422.600,00 zł

- inne źródła  - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 422.559,98 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 422.600,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 422.559,98 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 99,99 %

V. Przebudowa ulicy Rajskiej w miejscowości  Reńska Wieś

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 60016 § 6050

2. Lokalizacja – Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania:

- długość drogi 								–      299 mb

- wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdów z masy asfaltowo-betonowej   –      1 388,50 m3

- chodnik z kostki betonowej 20x10x8 cm                                          	–      155,50 m2

- pobocza z kostki kamiennej                                                              	–      308,00 m2

4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 16.06.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa – 12.810,00 zł

7. Wartość przetargu – --- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  12.810,00 zł w tym:

- z budżetu gminy –  12.810,00 zł

- inne źródła  - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 12.810,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 12.810,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 12.810,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

VI. Przebudowa odcinka ul. Tarnowskiej w miejscowości Długomiłowice

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 60016 § 6050

2. Lokalizacja – Długomiłowice

3. Zakres rzeczowy zadania:

- długość drogi 						     	–    459 mb

- rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z robotami ziemnymi      	–    407,10 m3

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego        	–    1 858,23 m2

- wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowo-betonowej        	–    1 706,43 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowo-betonowej	-     1 673,48 m2

- utwardzenie poboczy warstwą mieszanki z kamienia łamanego 	–    494,25 m2

4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 06.09.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  207.200,00 zł

7. Wartość przetargu – 194.227,45 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  207.200,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  207.200,00 zł

- inne źródła  - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 207.159,45 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 207.200,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 207.159,45 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 99,98 %

VII. Przebudowa parkingu wraz z budową stanowiska do ważenia pojazdów przy drodze

krajowej nr 45 w miejscowości Reńska Wieś

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 60016 § 6050

2. Lokalizacja – Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania:

- przebudowa parkingu, oświetlenia ulicznego, linii n/n, linii telefonicznej

4. Termin rozpoczęcia zadania – 21.09.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 14.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  504.366,00 zł

7. Wartość przetargu –  416.507,42 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  504.366,00 zł w tym:

- z budżetu gminy –  504.366,00 zł

- inne źródła  - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 423.135,10 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 504.366,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 423.135,10 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 83,89 %

VIII. Rozbudowa infrastruktury  rekreacyjno-wypoczynkowej wokół akwenu Dębowa

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 63003 § 6050

2. Lokalizacja – Dębowa

3. Zakres rzeczowy zadania:

- budowa  pomostów pływających do cumowania łodzi – 2 szt.

- budowa – 11 szt. pomostów wędkarskich wraz ze schodami – 11 szt.

- remont  slipów do wodowania łodzi i żaglówek – 2 szt.

- remont  drogi dojazdowej do slipu – 420 m2  (tłuczeń kamienny)

- remont placu manewrowo – postojowego – 875 m 2 (kostka betonowa)

- remont placu pod wiatę – 315 m 2 (kostka betonowa)

- zabudowa wiaty rekreacyjnej -  2 szt.

- zabudowa sanitariatów -  2 szt.

4. Termin rozpoczęcia zadania – 05.05.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  782.000,00 zł

7. Wartość przetargu – --- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  782.000,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  782.000,00 zł

- inne źródła - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 40,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 782.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 40,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 0,01 %

IX. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 80101 § 6050

2. Lokalizacja – Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania:

- roboty budowlane związane z przeniesieniem biblioteki

- opracowanie dokumentacji

- roboty związane z adaptacją pomieszczeń szkolnych na przedszkole

4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.02.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 15.07.2010 r.

6. Wartość kosztorysowa –  600.000,00 zł

7. Wartość przetargu – 687.365,22 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  600.000,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  600.000,00 zł

- inne źródła  - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 132.961,12 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 600.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 132.961,12 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 22,16 %

X. Budowa kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica-Radziejów –Etap I

1. Dział klasyfikacji budżetowej  -  90001 § 6050

2. Lokalizacja – Radziejów - Pokrzywnica

3. Zakres rzeczowy zadania:

- kanalizacja sanitarna z rur  PVC SN8 Ř200 x 5,9 mm    			-    2 263,00 m

- przyłącza kanalizacyjne z rur PVC SN8 Ř 160 x 4,7 mm                	-    624,00 m

- przyłącza kanalizacyjne z  rur PVC SN8 Ř 200 x 5,9 mm                	-    8,00 m

- przepompownia  ścieków P-1                                                         	     4 szt.

- rurociąg tłoczny  z rur PEHD, SDR 17, Ř110x 6,6 mm                     	-    502,50 m
- otworzenie nawierzchni 							-    2 942,15 m2            
- rurociąg tłoczny  z rur PEHD, SDR 17, Ř90 x 5,4 mm                     	-    724,50 m
- rurociąg tłoczny  z rur PEHD, SDR 17, Ř63 x 3,6 mm                   	-    9,50 m

- rurociąg tłoczny  z rur PEHD, SDR 17, Ř75 x 4,3 mm                         	-    927,50 m

- sieć wodociągowa z rur PEHD Ř90 SDR11 PN16                              	-    239,00 m

4. Termin rozpoczęcia zadania – 19.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 28.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa – 2.987.430,00 zł

7. Wartość przetargu – 2.946.004,32 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 2.987.430,00 zł w tym:

-  z budżetu gminy –  2.987.430,00 zł

-  inne źródła  -  0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 2.985.229,01 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 2.987.430,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 2.985.229,01 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 99,93 %

XI. Budowa kanalizacji  sanitarnej w sołectwie Bytków

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 90001 § 6050

2. Lokalizacja – Bytków

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji

4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 07.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  50.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ---- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 50.000,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  50.000,00 zł

- inne źródła  - 0,00

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 49.898,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 50.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania –  49.898,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 99,80 %

XII. Budowa kanalizacji  sanitarnej w sołectwie Pociękarb

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 90001 § 6050

2. Lokalizacja – Pociękarb

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji

4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 07.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  65.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ---- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  65.000,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  65.000,00 zł

- inne źródła  - 0,00

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 64.904,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 65.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 64.904,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 99,85 %

XIII. Budowa kanalizacji  sanitarnej w sołectwie Komorno

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 90001 § 6050

2. Lokalizacja – Komorno

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji

4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009

5. Termin zakończenia zadania – 07.12.2009

6. Wartość kosztorysowa –  85.400,00 zł

7. Wartość przetargu – --- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 85.400,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy – 85.400,00 zł

- inne źródła  -  0,00

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 85.400,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 85.400,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 85.400,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

XIV.  Dobudowa oświetlenia ulicznego ulica Główna –Parkowa w Długomiłowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej  -  90015 § 6050

2. Lokalizacja – Długomiłowice

3. Zakres rzeczowy zadania – budowa oświetlenia ulicznego

4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania –  12.11.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  37.704,00 zł

7. Wartość przetargu – ---- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 37.704,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy – 37.704,00 zł

- inne źródła  -  0,00

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 37.703,97 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 37.704,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 37.703,97 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

XV. Teren byłego poligonu wojskowego w Pociękarbiu jako strefa aktywności

inwestycyjnej

1. Dział klasyfikacji budżetowej  -  70005 – 6050

2. Lokalizacja – Pociękarb

3. Zakres rzeczowy zadania:

- opracowanie projektowe dotyczące zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem wstępnego

zapewnienia dostawców mediów na potrzeby terenu objętego opracowaniem

- aktualizacja i ocena stanu infrastruktury technicznej w obrębie  przedmiotowego terenu

- analiza planowanej infrastruktury technicznej pod kątem utworzenia strefy aktywności

inwestycyjnej

-opracowanie koncepcji uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną obejmującą kwestie

związane z zaopatrzeniem w wodę, zasilanie w energię elektryczną i gaz, odbiorem wód

opadowych i roztopowych odbiorem ścieków, budową w  i ciągów ścieków

-analiza kosztowa realizacji uzbrojenia terenu tj.: opracowanie wskaźnikowe, zestawienia

kosztów dla całego przedsięwzięcia, sporządzone w oparciu o rozwiązania przyjęte w koncepcji

wraz z  kosztami dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego

-wykonanie kompleksowych badań geotechnicznych uwzględniających warstwy geologiczne,

nośność gruntu, poziom wód gruntowych

4. Termin rozpoczęcia zadania – 11.05.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 16.11.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  198.250,00 zł

7. Wartość przetargu – 175.000,0 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  198.250,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy - 49.500,00 zł

- inne źródła  (POIG) - 148.750,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. –  175.650,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 198.250,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 175.650,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 86,60 %

XVI. Remont ulicy Długiej – Ogrodowej - Księżycowej w Większycach

1. Dział klasyfikacji budżetowej  -  60016 § 6050

2. Lokalizacja – Większyce

3. Zakres rzeczowy zadania:

- długość drogi 					–    1 372,0 mb

- nawierzchnia jezdni z masy asfaltowo-betonowej 	–    6 442,0 m2

- wjazdy z kostki betonowej – 20 x 10 x 8 cm 	–    1 066,0 m2

- pobocza utwardzone kruszywem 			–    1 185,0 mb

- przepusty pod wjazdami (wymiana) Ř 40 		–    208,0 mb

- przepusty pod wjazdami (wymiana) Ř 50 		–    110,0 mb

- obramowanie jezdni kostką kamienną 		–    489,60 m2

- progi zwalniające 					-     2 szt.

4. Termin rozpoczęcia zadania – 08.04.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 11.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa – 809.343,60 zł

7. Wartość przetargu – 789.213,60 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  809.343,60 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  414.736,80 zł

- inne źródła (budżet państwa NPPDL) – 394.606,80 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. –  809.343,60 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 809.343,60 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 809.343,60 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

XVII. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej  -  75023 § 6060

2. Lokalizacja – Urząd Gminy Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania – zakup komputerów

4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –   25.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ---

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  25.000,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  25.000,00 zł

- inne źródła - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. –  8.311,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 25.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 8.311,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 33,24%

XVIII. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 75412 § 6060

2. Lokalizacja -  OSP Gminy Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania - zakup pomp i stacji obiektowej

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa – 12.000,00 zł

7. Wartość przetargu -  ---

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  12.000,00 zł  w tym:

-    z budżetu gminy –  12.000,00

-    inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 11.999,99 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 12.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania –  11.999,99 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

XIX. Budowa  drogi gminnej ul. Spokojnej i ul. Dębowej w Długomiłowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej  -  60016 §  6050

2. Lokalizacja –  Długomiłowice

3. Zakres rzeczowy zadania:

- długość drogi –  615,0 mb

- nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej – 1 164,0  m2

- chodnik z kostki brukowej betonowej (ciąg pieszo-rowerowy) – 569,0 m2

- oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp długości  – 166,0 mb

4. Termin rozpoczęcia zadania – 08.04.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 15.09.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  186.812,27 zł

7. Wartość przetargu – 179.980,27 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  186.812,27 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  96.822,14 zł

- inne źródła (budżet państwa NPPDL) – 89.990,13 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. –  186.812,27 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 186.812,27 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 186.812,27 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

XX. Budowa kanalizacji sanitarnej – tranzyt Większyce-Komorno

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 90001 §  6050

2. Lokalizacja -  Większyce-Komorno

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji

4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.02.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 07.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  40.260,00 zł

7. Wartość przetargu – --- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 40.260,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 40.260,00 zł

- inne źródła - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 40.260,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne –  40.260,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 40.260,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) –  100 %

XXI. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gierałtowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 90001 §  6050

2. Lokalizacja -  Gierałtowice

3. Zakres rzeczowy zadania:  opracowanie dokumentacji

4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.02.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 15.07.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  28.365,00 zł

7. Wartość przetargu – --- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 28.365,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 28.365,00 zł

- inne źródła - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2009 r. do 31.12.2009 r. – 28.365,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne –  28.365,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 28.365,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) –  100%

XXII. Zasilenie w energię elektryczną szatni LZS w Gierałtowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 92605 §  6050

2. Lokalizacja -  Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania:  wykonanie przyłącza energetycznego

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.04.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 04.11.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  12.000,00 zł

7. Wartość przetargu – --- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 12.000,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 12.000,00

- inne źródła - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 11.984,36 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne –  12.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 11.984,36 zł

12. Procent wykonania (11:10) –  99,87 %

XXIII. Przygotowanie dokumentacji dla programu „Orlik”

1. Dział klasyfikacji budżetowej  -  92601 § 6050

2. Lokalizacja – Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji

4. Termin rozpoczęcia zadania –  02.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  25.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ---- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 25.000,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy – 25.000,00 zł

- inne źródła  -  0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 24.949,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 25.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 24.949,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 99,80 %

XXIV. Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska sportowego w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 92601 § 6050

2. Lokalizacja – Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania –  opracowanie dokumentacji

4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.03.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  28.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ---- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  28.000,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  28.000,00 zł

- inne źródła  - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 27.999,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 28.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 27.999,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

XXV. Przebudowa ul. Żabiej w miejscowości Reńska Wieś - opracowanie dokumentacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 60016 §  6050

2. Lokalizacja -  Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji

4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.03.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 27.08.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  13.420,00 zł

7. Wartość przetargu -  ---

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  13.420,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy – 13.420,00 zł

- inne źródła – 0,00

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 13.420,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 13.420,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 13.420,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) –  100 %

XXVI. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 60016 §  6050

2. Lokalizacja -  Reńska Wieś - Radziejów

3. Zakres rzeczowy zadania:

- długość drogi – 2,2 km

- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – 524,22 m2

- stabilizacja podłoża cementem – 8 652,38 m2

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym - 7 340,71 m2

4. Termin rozpoczęcia zadania –  30.06.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 16.10.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  780.000,00 zł

7. Wartość przetargu -  768.947,61 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  780.000,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy – 612.220,03 zł

- inne źródła  (FOGR) – 167.779,97 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 779.940,82 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 780.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 779.940,82 zł

12. Procent wykonania (11:10) –  99,99 %

XXVII. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej  -  80101 § 6060

2. Lokalizacja – Zespoły Szkolno – Przedszkolne Gminy Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania – zakup kotłów CO i zjeżdżalni

4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  47.782,00 zł

7. Wartość przetargu – ---

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  47.782,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  47.782,00 zł

- inne źródła - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. –  47.367,76 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 47.782,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 47.367,76 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 99,13 %

XXVIII. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej  -  92605 § 6060

2. Lokalizacja – LKS Większyce

3. Zakres rzeczowy zadania – kosiarka - traktorek

4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  8.900,00 zł

7. Wartość przetargu – ---

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  8.900,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy –  8.900,00 zł

- inne źródła - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. –  8.890,01 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 8.900,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 8.890,01 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 99,89 %

XXIX. Budowa kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica-Radziejów –Etap II

1. . Dział klasyfikacji budżetowej  -  90001 § 6050

2. Lokalizacja – Radziejów - Pokrzywnica

3. Zakres rzeczowy zadania –  opracowanie dokumentacji

4. Termin rozpoczęcia zadania – 21.05.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 29.05.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa – 12.570,00 zł

7. Wartość przetargu – --- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  12.570,00 zł  w tym:

-  z budżetu gminy –  12.570,00 zł

-  inne źródła  -  0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. –  12.566,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 12.570,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 12.566,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 99,97%

XXX. Przebudowa ul. Zielonej i ul. Małej w Reńskiej Wsi - opracowanie dokumentacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 60016 §  6050

2. Lokalizacja -  Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.06.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 01.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  12.444,00 zł

7. Wartość przetargu – ---- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 12.444,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy – 12.444,00 zł

- inne źródła  -  0,00

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 12.444,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 12.444,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 12.444,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

XXXI. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej  -  85195 § 6060

2. Lokalizacja – Ośrodek Zdrowia w Poborszowie

3. Zakres rzeczowy zadania – zakup i montaż pieca CO

4. Termin rozpoczęcia zadania – 31.08.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 05.10.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  4.533,00 zł

7. Wartość przetargu – ---

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. –  4.533,00 zł w tym:

- z budżetu gminy –  4.533,00 zł

- inne źródła - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. –  4.532,46 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 4.533,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 4.532,46 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 99,99 %

XXXII. Remont ulic: Hahna, Parkowej, Krótkiej, Polnej w Wiekszycach - opracowanie

dokumentacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej  - 60016 §  6050

2. Lokalizacja -  Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 05.11.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 01.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa –  7.930,00 zł

7. Wartość przetargu – ---- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 7.930,00 zł  w tym:

- z budżetu gminy – 7.930,00 zł

- inne źródła  -  0,00

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 7.930,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 7.930,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 7.930,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

Ogółem wydano 6.818.991,60 zł, na zadania majątkowe realizowane przez Urząd Gminy i jednostki oświatowe.

Załącznik nr 6

Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś

w 2009 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 60004 | 2310 | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 16.230,08 | 16.230,08 | 100 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatu Kędzierzynsko-Kozielskiego | 65.000,00 | 65.000,00 | 100 |
| 710 | 71004 | 2310 | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 1.000,00 | - | - |
| 754 | 75404 | 3000 | Komenda wojewódzka policji | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
|  | 75405 | 3000 | Komenda powiatowa policji | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła w Mechnicy | 742.324,00 | 723.924,00 | 97,52 |
| 851 | 85195 | 2320 | Starostwo Powiatu Kędzierzynsko-Kozielskiego | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| 852 | 85295 | 2830 | Stacja CARITAS Kędzierzyn-Koźle | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 |
| 900 | 90013 | 2310 | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 1.000,00 | 744,00 | 74,40 |
| 921 | 92109 | 2480 6220 | Gminny Ośrodek Kultury Reńska Wieś | 250.000,00 961.770,00 | 250.000,00 961.770,00 | 100 100 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna Reńska Wieś | 103.500,00 | 103.428,57 | 99,93 |
| 926 | 92605 | 2820 | LKS Poborszów LKS Śląsk LKS Porawie Stowarzyszenie LZS LZS Inter Mechnica LZS Gierałtowice LZS Pokrzywnica LZS NAPRZÓD Długomiłowice LZS DFK Łężce | 15.000,00 22.000,00 30.000,00 19.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 10.000,00 130.000,00 | 7.000,00 22.000,00 30.000,00 19.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 10.000,00 122.000,00 | 46,66 100 100 100 100 100 100 100 100 93,84 |
| Razem dotacje |  |  |  | 2.300.824.08 | 2.273.096,65 | 98,79 |

Załącznik nr 7

Informacja o zaległościach i umorzeniach

w 2009 roku

Umorzenie odsetek

- podatek od nieruchomości jgu  - -

- podatek rolny  - -

- podatek od nieruchomości – -

Zaległości podatkowe

jgu – osoby prawne

- podatek od środków transportowych -  -

- podatek od nieruchomości - na kwotę  47.754,57 zł

Osoby fizyczne

-  podatek od nieruchomości  -  na kwotę  222.680,16 zł

-  podatek rolny - na kwotę  43.491,05  zł

-  podatek od środków transportowych – na kwotę  7.226,70 zł

Wysłane upomnienia

- łączne zobowiązania pieniężne  -   sztuk 420

Przesunięcie terminu płatności podatku

- podatek rolny jgu  - -

- podatek od nieruchomości indywid. – -

Zaległości budżetowe

- czynsze za mieszkania komunalne  -     40.790,44 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą   676.782 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 687.980 zł w tym:

- odroczenie terminu płatności   -

- umorzenia na kwotę  9.275 zł

w tym: podatek od środków transportowych –  3 osoba na kwotę  3.502  zł

łączne zobowiązanie pieniężne –     17 osób na kwotę    5.773   zł

-   4 osoby z tyt. podatku rolnego  2.112 zł

-   13  osób z tyt. podatku od nieruchomości  3.661 zł

Załącznik nr 8

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

w Reńskiej Wsi w 2009 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie zł | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na początek roku | 72.000,00 | 71.000,60 |  |
| 1. | Przychody ogółem w tym: | 17.000,00 | 21.467,22 | 126.27 |
|  | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska - pozostałe wpłaty na rzecz funduszu | 17.000,00 - | 16.954,22 4.513,00 | 99,73 - |
| 2. | Wydatki ogółem z tego: | 89.000,00 | 31.331,28 | 35,20 |
|  | - urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień i rabatów - wydatki związane z segregacją odpadów - wydatki związane z ochroną wód - edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej - ochrona starych i nowych pomników przyrody - ochrona przed powodzią - odbudowa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych - wydatki związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy | 15.000,00 10.000,00 2.000,00 8.000,00 5.000,00 10.000,00 39.000,00 | 5.892.49 7.517,65 - 1.349,78 - 107,03 - 16.464,33 | 39,28 75,17 - 16,87 - 1,07 - 42,21 |
|  | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | - | 61.136,54 |  |

Załącznik nr 9

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w  2009 roku

Dochody:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność |  |  | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |
|  | 60014 | 2320 | Drogi publiczne powiatowe | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |
|  | Ogółem |  |  | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |

Wydatki:

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w 2009 roku

w zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność |  |  | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.795,23 | 10.795,23 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.854,40 | 1.854,40 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.330,37 | 27.330,37 | 100 |
|  | Ogółem |  |  | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |