Reńska Wieś dnia 29.08.2014 r.

# Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1

47-208 Reńska Wieś

# RB.271.11.2014

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku”

W związku z zapytaniem:

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 10 dni od podpisania umowy. W chwili obecnej, po dokonaniu wizji lokalnej, stwierdzamy iż teren przyszłej inwestycji stanowi plac budowy zadania p.n. Remont boiska Szkolnego w Mechnicy” realizowanej przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu publicznym.

Proszę wobec powyższego o wyjaśnienie w jaki sposób dojdzie do powtórnego przekazania zajętego już placu budowy, a po jego dokonaniu kto będzie pełnił funkcję koordynacyjną dla 2 wykonawców wykonujących dwie różne roboty budowlane w ramach tego samego placu budowy?

informujemy:

Wykonawca zadania „Remont boiska szkolnego w Mechnicy” ma zakończyć roboty budowlane do 19 września 2014 r. Z postępu prac wynika, że termin ten zostanie zachowany, więc do powtórnego przekazania zajętego obecnie placu budowy najprawdopodobniej nie dojdzie.

Jeżeli by doszło do takiej sytuacji to funkcję koordynacyjną dla 2 Wykonawców pełnił by ten sam inspektor nadzoru.

Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski

Otrzymują:

- Wykonawca który wystosował zapytanie

- Strona internetowa www.renskawies.pl/bip

- a/a - MS