- U M O W A

- O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Zawarta w dniu …… – 02 – 2020 r. w Reńskiej Wsi pomiędzy Gminą Reńska Wieś  z siedzibą: 47-208 Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez: mgr Tomasza Huberta Kandziora – Wójta Gminy z jednej strony

a

……………………………………………… z siedzibą: ………………………………………..   NIP: ………………………………

zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

……………………………………………

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania:

„Opracowanie projektu budowy przedszkola w Mechnicy”

obejmującą następujący zakres:

  - Projekt budowlany uwzględniający wszystkie branże, charakterystykę energetyczną, projekt zagospodarowania terenu

  - Projekty wykonawcze w tym:

- branża architektoniczno-budowlana: projekt architektury z kolorystyką elewacji, projekt konstrukcji, projekt aranżacji wnętrz, projekt elementów małej architektury, projekt zagospodarowania terenu;

- branża sanitarna: projekt przyłącza wod.-kan., projekt przyłącza kan. deszczowej, projekt instalacji wewnętrznej wod.-kan., projekt instalacji p.poż., projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji, projekt instalacji CO, projekt instalacji solarnej oraz pomp ciepła dla potrzeb CO i CWU, projekt technologii kuchni;

- branża elektryczna: projekt przyłącza elektroenergetycznego, projekt oświetlenia zewnętrznego, projekt instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, projekt instalacji piorunochronnej, projekt instalacji sygnalizacji pożaru, projekt instalacji niskoprądowych (teletechnicznych, sieci komputerowej, nagłośnienia, systemu antywłamaniowego, projekt instalacji domofonowej zewnętrznej (od furtki do budynku);

- kosztorysy inwestorskie (dla każdej branży);

- przedmiary robót (dla każdej branży);

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla każdej branży);

- mapa do celów projektowych;

- uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii;

- dokumentacja geotechniczna;

- całość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (płyty CD).

Projektant w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową, nie wymienioną wyżej, a związaną z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających.

§ 2

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Projektant zapewni opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawca, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane /materiały i urządzenia/ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, by dokumentacja projektowa określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, albo podawała przykładowo 3-4 handlowe nazwy tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów.

- Zamawiający wymaga, a Projektant zobowiązuje się nie ujawniać treści kosztorysu inwestorskiego innym stronom niż Zamawiający.

- Wykonawca zastrzega, a Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom projektowym, pod następującymi warunkami:

- nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,

- nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej lub usług określony w § 1.

- Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac wymienionych w ust. 1 tak jak za działania własne.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o realizację części projektu w podwykonawstwie jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli Zamawiający (inwestor) w terminie 14-tu dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z wskazaniem części dokumentacji dotyczącej  wykonania projektu w umowie lub projekcie tejże umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

- Powierzenie wykonania części projektu objętego niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że 100% zakresu robót objętych niniejszą umową wykona nakładem własnym (bez podwykonawstwa).

- W przypadku zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 8, zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w art.647’ KC.

- W przypadku powierzenia wykonania części projektu osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej należyte wykonanie.

§ 3

PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Zamawiający w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy istotne do wykonania prac projektowych objętych umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty oraz dostarczy dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygnięcia.

- Przy odbiorze danych określonych w ust. 1 Projektant nie ma obowiązku sprawdzenia ich kompletności, ale o ewentualnych brakach zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie.

§ 4

TERMIN WYKONANIA

- Terminy przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej ustala się na: do 31 – 07 – 2020 r.

- Przekazanie dokumentacji projektowej lub jej elementów składowych do instytucji /jednostek/, celem uzyskania opinii lub uzgodnień, co najmniej na 30 dni przed terminem jej przekazania Zamawiającemu, mimo braku uzyskania stanowiska tych instytucji, będzie traktowane jako terminowe wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy i nie będzie stanowiło podstawy naliczenia kar umownych, jeżeli opinia lub uzgodnienie uzyskane z opóźnieniem nie będzie w sposób istotny obciążać Projektanta.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania uzgodnienia rozwiązań projektowych z Zamawiającym w terminie 7 dni przed jej ostatecznym złożeniem u Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ujawnionych wad lub usterek dokumentacji w terminie 14 dni od zgłoszenia  ich przez Zamawiającego.

§ 5

PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w § 1 w ilościach egzemplarzy, jak w § 1.

- Za dodatkowe egzemplarze, ponad liczbę ustaloną w ust.1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie według uzasadnionych kosztów powielenia zamawianych składników dokumentacji projektowej.

- Wykonawca opatrzy dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, w pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 tj., że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że jest kompletna. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

- Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej lub jej części, będzie siedziba Zamawiającego.

- Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej.

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej lub jej części jest protokół zdawczo-odbiorczy, przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Strony umowy.

- Protokół, o którym mowa w ust. 6, stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część.

- O zauważonych w każdym czasie wadach dokumentacji projektowej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty ich ujawnienia. Za szkodę zaistniałą w skutek zaniechania powiadomienia Wykonawcy o zauważonych wadach dokumentacji projektowej ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

§ 6

WYNAGRODZENIE UMOWNE

- Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu na ogólną kwotę:

……………………… zł brutto

/słownie: ……………………………………………………………………….…… /

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy, określone w § 4 wiążą Strony pod warunkiem bieżącego dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi umożliwiającymi realizację przedmiotu umowy, zgodnie z tymi terminami.

W razie, gdyby pozyskanie przez Zamawiającego tych środków zostało przesunięte w czasie, może on wystąpić do Wykonawcy z propozycją stosownego przesunięcia tych terminów.

W razie nie uzgodnienia przez Strony umowy takiego przesunięcia, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy.

§ 7

SPOSÓB ZAPŁATY

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy, nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego, według zasad określonych w § 5.

- Faktury za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem z odpowiedniego konta Zamawiającego  w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury na rzecz Wykonawcy. Dopuszcza się wystawienie faktury za poszczególne etapy.

- Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym kwota zobowiązania wpłynęła na rachunek bankowy Wykonawcy podany w ust. 2 w formie przelewu, przyjętym do wykonania przez Bank Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że Gmina Reńska Wieś posiada nr identyfikacyjny NIP 749-20-89-126.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

- Płatność Wykonawcy faktur, w których występują m.in. prace zrealizowane w podwykonawstwie nastąpi pod warunkiem umieszczenia na tej fakturze dyspozycji przekazania środków na konto podwykonawcy lub przedłożenia kopii zrealizowanej już faktury na rzecz podwykonawcy wraz z kopią przelewu potwierdzonego przez bank.

- W przypadku wyczerpania się kwoty umowy przeznaczonej dla Wykonawcy, pozostała kwota zostanie przez Zamawiającego zatrzymana jako zabezpieczenie przyszłych roszczeń podwykonawcy i zostanie wypłacona dopiero po rozliczeniu się Wykonawcy z podwykonawcą.

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej.

§ 8

KARY  I ODSZKODOWANIA

- Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1/  Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

- za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu określonych w § 3 danych do wykonania przedmiotu umowy w wys. 0,2 % wynagrodzenia za prace, których wykonanie warunkowane jest otrzymaniem tych danych,

- za odstąpienie od umowy Wykonawca z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wys. 10 % wynagrodzenia umownego za tę część przedmiotu umowy, od której odstąpił Wykonawca, za wyjątkiem przypadku omówionego w § 6 ust. 3,

2/  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych :

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części, dla której ustalono odrębny termin odbioru w wys. 0,2 % wynagrodzenia umownego za ten przedmiot lub jego część  licząc od umownego terminu ich dostarczenia,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w wys. 0,3 % wynagrodzenia za wadliwy element dziennie - za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wys. 10 % wynagrodzenia umownego za tę część przedmiotu umowy, od której opracowania Wykonawca lub Zamawiający odstąpił.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

GWARANCJA

- Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji na wykonanie i przekazany przedmiot umowy, dołączając dokument gwarancyjny do protokółu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5.

- Uzgodniony okres gwarancji wynosi 2 lata, a termin gwarancji liczy się od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie odpowiada za następstwa zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli nie były one z nim uzgodnione, a zostały wprowadzone podczas wykonywania robót budowlanych.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROJEKTANTA

- Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami.

- Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

§ 11

ZMIANA UMOWY

- Wykonawca może żądać zmiany umowy lub terminu wykonania dokumentacji projektowej w przypadku, gdy Zamawiający spóźni się z dostarczeniem bądź zmieni dane niezbędne do jej wykonania, lub rozszerzy w sposób istotny zakres rzeczowy dokumentacji.

- Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac okaże się, że zaistniały okoliczności, których przed zawarciem umowy nie dało się przewidzieć, spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, a mają one wpływ na termin i /lub/ koszt wykonania prac.

O fakcie wystąpienia takich okoliczności Strona poszkodowana jest zobowiązana powiadomić pisemnie drugą Stronę w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia, pod rygorem utraty prawa do powołania się na te okoliczności.

Strona poszkodowana jest również zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o ustaniu wyjątkowych okoliczności, o których mowa wyżej.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy,  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy oraz w przypadku omówionym w § 6 ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty uzyskania wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonego protokółem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi się w terminie wyznaczonym dla protokolarnego stwierdzenia stanu zaawansowania prac, o których mowa w ust. 1, Wykonawca sporządzi protokół, który będzie podstawą rozliczenia  należności Wykonawcy.

§ 13

PRAWA AUTORSKIE

- Dokumentacja projektowa w zakresie wymienionym w § 1, jako wytwór myśli Wykonawców podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją, przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej – bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji projektowej.

Wykonawców podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów tej dokumentacji; zachowują oni wszelkie prawa do niej, zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

- Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie zatrzymać kopie rysunków, opisów i innych dokumentów Wykonawcy – włącznie z transparentami, tj. kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji – do celów informacji i posługiwania się nimi w czasie budowy i podczas eksploatacji inwestycji.

- Rysunki, opisy i inne dokumenty, sporządzane przez Wykonawcę w ramach dokumentacji projektowej dla inwestycji nazwanej w § 1, stanowiące element składowy usługi Wykonawcy i Wykonawców-autorów, przeznaczone są wyłącznie do użytku dla tej inwestycji,  w tym także:

- do powielania przedmiotu umowy w dowolnej liczbie egzemplarzy w ramach   przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówień udzielanych na jego podstawie ,

- wydawania kopii opracowania projektowego oferentom biorącym udział w postępowaniach o zamówienia udzielane na jej podstawie.

- rozpowszechnianie kopii opracowania projektowanego bezpłatnie w internecie 
w ramach postępowania przetargowego

- Wniesienie lub rozesłanie dokumentacji do właściwych władz dla spełnienia ustawowych wymagań lub do podobnych celów, w związku z inwestycją wymienioną w § 1, nie będzie traktowane jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa Wykonawca i Wykonawców – autorów.

- Wykonawca i Wykonawcy – autorzy będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące projekt inwestycji, w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych Zamawiającego, jeśli Zamawiający wcześniej pisemnie uprzedził Wykonawcę, że te konkretne dane są poufne lub prawnie zastrzeżone.

- Zamawiający winien zamieścić dane firmowe Wykonawcy i Wykonawcy odpowiedzialnego za projekt na tablicy informacyjnej budowy i w materiałach promocyjnych inwestycji.

§ 14

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacje, o których mowa w § 1, nie naruszają praw autorskich i osobistych osób trzecich i ponosi za to odpowiedzialność.

- W przypadku jakichkolwiek działań przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw Strony trzeciej Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu pełnej pomocy dla załatwienia sporu wynikłego z takiego naruszenia oraz pokryć koszty poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego.

§ 15

WSPÓŁDZIAŁANIE STRON

- Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji prac projektowych Wykonawca wyznacza: ………………………………………………….

- Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza: Urszulę Szczypinską.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- W ramach zawartej umowy Strony zobowiązują się do współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z Zamawiającym treści wyjaśnień szczegółowych zagadnień niezbędnych dla uruchomienia procedury udzielania zamówienia publicznego na podstawie przekazanego przedmiotu umowy, nie później jednak niż do momentu rozstrzygnięcia przetargu w powyższym przedmiocie.

§ 16

ZAŁATWIANIE SPORÓW

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- W sprawie nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy  ustaw:

- Prawo budowlane,

- Kodeks cywilny,

- o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- przepisy o prawie wynalazczym.

- § 18

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,  dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                     ZAMAWIAJĄCY