Załącznik do Uchwały RG Nr XXXIX / 250 /06 z dnia 18.10.2006r

(zmiany wprowadzone do zał. Nr 9 do

uchwały RG Nr XXX/198/05 z dnia 29.12.2005r)

# Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w gminie Reńska Wieś

w PLN

| Nazwa Zadania/ cel zadania | Jednostka realizująca zadanie | Wartość zadania | Wartość poniesion-ych nakładów w latach ubiegłych | Kredyt pożyczki | Środki własne | Inne środki | Razem | Kredyty pożyczki | Środki własne | Inne środki | Razem | Kredyty pożyczki | Środki własne | Inne środki | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Budowa infrastruktury na osiedlu Większyce ul. Długa CEL: rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej dla ludności, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej miejscowości. | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi | 2.180.000 | 105.803 | - | 40.000 | - | 40.000 | - | 500.000 | - | 500.000 | - | 1.534.197 | - | 1.534.197 |
| 2 Budowa infrastruktury na osiedlu Większyce ul. Zamkowa Łąkowa CEL: rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej dla ludności, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej miejscowości. | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi | 2.133.000 | 104.563 | - | - | - | - | - | 600.000 | - | 600.000 | - | 1.428.437 | - | 1.428.437 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi - Etap III w Reńskiej Wsi CEL: uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, poprawa środowiska. | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi | 3.259.814 | - | - | 1.006.943 | 690.070 EFRR-ZPORR 92.009 Budżet Państwa | 1.789.022 | - | 30.998 | 1.297.757 EFRR ZPORR 173.034 Budżet Państwa | 1.501.789 | - | - | - | - |
| 4. Budowa kanalizacji sanitarnej - Etap II w Większycach - CEL: uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, poprawa środowiska. | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi | 3.664.260 | - | - | 765.911 | 536.854 EFRR-ZPORR 71.580 Budżet Państwa | 1.374.345 | - | - | 2.020.512 EFRR-ZPORR 269.402 Budżet Państwa | 2.289.914 | - | - | - | - |
| 5. Przebudowa ul. Raciborskiej Reńska Wieś CEL: poprawa i modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych. | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi | 1.427.200 | 27.200 | - | 1.400.000 | - | 1.400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Remont bazy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Łężce CEL: integracja społeczności oraz kultywowanie tradycji lokalnych, jak również organizacja czasu wolnego młodzieży i dzieci. | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi | 455.214 | - | - | 159.593 | 295.621 SPO-Restrukturyzacja i modernizacja | 455.214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Adaptacja części budynku komunalnego na wielofunkcyjny obiekt kultury w sołectwie Większyce CEL: integracja społeczności oraz kultywowanie tradycji lokalnych. | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi | 280.865 | - |  | 98.531 | 182.334 SPO-Restrukturyzacja i modernizacja | 280.865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I w Pokrzywnicy i Radziejowie CEL: rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska. | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi | 4.213.280 | 29.280 | - | 187.000 | - | 187.000 | - | 500.000 | 1.500.000 EFRR-RPO | 2.000.000 | - | 500.000 | 1.500.000 EFRR-RPO | 2.000.000 |
| 9.Opracowanie dokumentacji_Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gierałtowice-Naczysławki- Etap II CEL: rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej dla ludności, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej miejscowości. | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi | 130.000 |  |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  |  |  |  |
| Razem: | - | 17.746.633 | 266.846 | - | 3.757.978 | 1.868.468 | 5.626.446 | - | 1.660.998 | 5.260.705 | 6.921.703 | - | 3.462.634 | 1.500.000 | 4.962.634 |