PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI

REŃSKA WIEŚ

Reńska Wieś, rok 2008

Spis treści

Charakterystyka miejscowości Reńska Wieś oraz planowane kierunki rozwoju	3

Położenie miejscowości	3

Charakterystyka	4

Planowane kierunki rozwoju	5

Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego	6

Środowiska przyrodnicze	6

Środowisko kulturalne	6

Wyposażenie w infrastrukturę techniczną	8

Obiekty i tereny	8

Gospodarka i rolnictwo	9

Sąsiedzi i przyjezdni	10

Ocena mocnych i słabych stron miejscowości	11

Silne strony:	11

Słabe strony:	11

Szanse:	11

Zagrożenia:	11

Opis planowanych przedsięwzięć	12

Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia	13

Harmonogram planowanego przedsięwzięcia	13

Dokumentacja fotograficzna dotycząca miejscowości Reńska Wieś	16

Spis wykresów	18

Spis zdjęć	19

Spis rysunków	20

# Charakterystyka miejscowości Reńska Wieś oraz planowane kierunki rozwoju

## Położenie miejscowości

Rysunek 1 Położenie Reńskiej Wsi na mapie kraju

Rysunek 2 Gmina Reńska Wieś na tle powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego

## Charakterystyka

Reńska Wieś to miejscowość o ponad 720 letniej tradycji. Rok 1286 i Villa Rynensis to data założenia i pierwsza nazwa osady, która powstając w bezpośredniej bliskości Koźla, dała w ten sposób początek dzisiejszej Reńskiej Wsi. W opracowaniach historycznych spotkać można jeszcze nazwy późniejsze: Reńska, Rińska Wieś, Ryńska Wieś i Reinschdorf. Daty 1787, 1854, 1863 to lata, w których wieś uległa ogromnym zniszczeniom, na skutek szalejących pożarów. Od 1824 roku Reńska Wieś była w posiadaniu rodziny Wunsche. Dobrze funkcjonowała gorzelnia i browar połączone z karczmą. W 1854 roku Eryk z Rozwadzy założył w Reńskiej Wsi fabrykę cukru napędzana maszynami parowymi. Istniał młyn wodny. W 1859 aptekarz Śliwa założył hodowlę pijawek. Wodę pitną dostarczano podziemnymi rurami do twierdzy w Koźlu. W 1882 położono tory kolejowe umożliwiające dalszy rozwój osady.

Od 1973 roku w wyniku reformy administracyjnej państwa Reńska Wieś staje się siedzibą gminy. Na miejscu jest szkoła i przedszkole funkcjonujące jako Zespół Szkolno Przedszkolny, ośrodek zdrowia, kościół. Ochotnicza Straż Pożarna w 2006 r. w czasie obchodów 145 lecia otrzymała największe wyróżnienie Złoty Znak Związku i jest najstarszą jednostką w Gminie Reńska Wieś. Natomiast Ludowy Klub Sportowy „Śląsk” może się pochwalić, że istnieje i ciągle gra od 1911 r. Gminny Ośrodek Kultury to placówka, w której w godzinach popołudniowych może znaleźć sporo atrakcji nasza młodzież. Sieć zakładów handlowo - usługowych jest bogata i zaspakajająca potrzeby mieszkańców tak pod względem spożywczym jak i przemysłowym: (Rynmet, Hurtownia Elektryczna „Pekra”, Hurtownia części rolniczych Dziadzia i Hurtownia Stali POM, Hurtownia Farb i wiele innych). Dobrze rozwija się również rzemiosło z zakładami naprawy samochodów, branży budowlanej.      W ostatnim czasie na terenie naszej miejscowości powstały większe zakłady takie jak: Betafence i Kamet.

## Planowane kierunki rozwoju

Głównymi priorytetami rozwoju wsi będą działania związane z:

- zapobieganiem marginalizacji,

- wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej,

- podniesieniem standardu życia i pracy na wsi,

- zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej.

# Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego

Inwentaryzacja zasobów sołectwa przeprowadzona została na podstawie danych statystycznych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś oraz informacji zgromadzonych przez mieszkańców. Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć związanych z odnową wsi.

W inwentaryzacji sołectwa brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną,

- obiekty i tereny,

- gospodarstwa i rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni.

## Środowiska przyrodnicze

Ukształtowanie terenu wokół naszego sołectwa w znacznej mierze związane jest z Płaskowyżem Głubczyckim. Jest to dość wysoko wzniesiona równina poprzecinana licznymi dolinami, rzeźba terenu od płasko - równinnej przechodzi w nisko – pagórkowatą a miejscami w pagórkowata. Przez Reńską Wieś przepływa rzeczka zwana Kanałem Sukowickim. W obrębie wsi występują przyuliczne zadrzewienia. Sady i ogrody występują głównie jako element towarzyszący zabudowie mieszkalnej.

## Środowisko kulturalne

Elementami architektury i budownictwa zasługującymi na ochronę są:

- cmentarz komunalny wraz z kaplicą, grobowcem rodziny Wunsche  oraz grobem bawarskiego generała Sales Grat Von Sprety z czasów oblężenia twierdzy kozielskiej przez Wojska Napoleońskie,

- wyremontowana kaplica „Bajer kapelse” również z czasów napoleońskich,

- kaplica przy ulicy kozielskiej,

- budynki szkoły i przedszkola,

- Muzeum Śląskie w biurze mniejszości.

Zdjęcie 1 Grób bawarskiego generała Sales Grat Von Sprety

Zdjęcie 2 Kapliczka Napoleońska w trakcie remontu

Zdjęcie 3 Kaplica przy ulicy Kozielskiej

## Wyposażenie w infrastrukturę techniczną

Sołectwo Reńska Wieś posiada:

- zbiorową sieć wodociągową,

- kanalizację sanitarną,

- kanalizację deszczową,

- sieć energetyczną,

- sieć telekomunikacyjną,

- sieć internetową,

- sieć dróg gminnych.

## Obiekty i tereny

- strefa istniejącej zabudowy w której mamy tereny przeznaczone pod zabudowę,

- tereny upraw rolnych.

## Gospodarka i rolnictwo

Struktura działalności wsi przedstawia się następująco:

- produkcja 	- 2,

- usługi		- 33,

- handel	- 16,

- gastronomia	- 1,

- transport	- 4.

W Reńskiej Wsi zgodnie z danymi Urzędu Gminy w październiku 2008 r. mamy 413 gospodarstw w tym:

- do 2 ha		- 360,

- od 2 – 5 ha		- 23,

- od 5 – 7 ha		- 5,

- od 7 – 10 ha		- 9,

- od 10 – 15 ha	- 8,

- od 15 ha		- 8.

Szczegółowo obrazuje to wykres.

Wykres 1 Liczba gospodarstw wg powierzchni (rolne + nierolne + leśne) - stan na 24.10.2008

## Sąsiedzi i przyjezdni

Reńska Wieś posiada atrakcyjne położenie. Jest oddalona od miasta Kędzierzyna-Koźla 
o około 1 km, na skrzyżowaniu dróg nr 45 Opole – Racibórz i drogi Nr 38 Kędzierzyn-Koźle – Głubczyce. Usytuowanie w pobliżu Kędzierzyna-Koźla spowodowało zainteresowanie działkami na terenie naszej miejscowości.

# Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

## Silne strony:

- duże zaangażowanie społeczeństwa lokalnego w życiu wsi

- liczne walory przyrodnicze

- położenie w bliskim sąsiedztwie miasta Kędzierzyna – Koźla

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (sieć wodociągową, sieć energetyczną, sieć telekomunikacyjną, sieć kanalizacyjną)

- dobry dostęp do dróg krajowych i wojewódzkich

- czyste powietrze i piękne krajobrazy

- żyzne gleby sprzyjające prowadzeniu upraw polowych

- tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycyjne

## Słabe strony:

- problemy demograficzne, ujemny przyrost naturalny, spadek liczby mieszkańców, procesy starzenia się społeczeństwa

- mała liczba podmiotów gospodarczych

- słabe wykształcenie mieszkańców

- brak odpowiedniego miejsca spotkań i integracji społeczności lokalnej

## Szanse:

- rozwój agroturystyki i działalności gospodarczej

- modernizacja dróg transportu rolnego sprzyjająca turystyce pieszo – rowerowej

- podniesienie świadomości społecznej, poczucia tożsamości regionalnej i zdolności mobilizacyjnej mieszkańców

- pozyskanie potencjalnych inwestorów

- pozyskiwanie funduszy unijnych

- szeroko pojęta promocja miejscowości

- dobra współpraca z władzami gminy

## Zagrożenia:

- marginalizacja społeczna i gospodarcza wsi

- rosnące bezrobocie

- ubożenie części społeczeństwa

# Opis planowanych przedsięwzięć

Na najbliższą kadencję Rady Gminy Reńska Wieś i Rady Sołeckiej w miejscowości Reńska Wieś zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- modernizację GOK – Reńska Wieś wraz z zagospodarowaniem terenu,

- modernizację boiska LKS – Śląsk Reńska Wieś,

- utworzenie placów zabaw w ramach tzw. centrów rekreacyjnych,

- zagospodarowanie wjazdu do Reńskiej Wsi od strony Długomiłowic,

# Modernizacja GOK Reńska Wieś wraz z zagospodarowanym terenem

W zakres przedsięwzięcia wchodzi wykonanie:

- Zagospodarowanie przyległego placu,

- Docieplenie elewacji budynku GOK,

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku GOK,

- Docieplenie dachu budynku GOK.

W chwili obecnej obiekt wraz  z przynależnym terenem wykorzystywany jest do prowadzenia bieżącej działalności kulturalnej i rekreacyjnej. Obiekt wykorzystywany jest również w czasie organizowanych imprez masowych między innymi, pożarniczych, świąt herbowych, dożynek. Obiekt wraz z przyległym terenem  stanowi jedyne miejsce rekreacji dla mieszkańców sołectwa Reńska Wieś i nie tylko. Ze względu na stan techniczny obiektu konieczne jest więc dokonanie remontu budynku oraz utwardzenie przyległego terenu kostką brukową i wyposażenie w infrastrukturę rekreacyjno – wypoczynkową (tj. ławki, stoły do gier plenerowych itp.).

Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia
Ogólny koszt przedsięwzięcia  	– 647.548,68 PLN oraz koszty ogólne związane z pracą inspektora nadzoru  wynoszą w sumie:  		– 658.548,68  PLN  
W 2009 roku planuje się wykonać następujące prace:

- zagospodarowanie przyległego placu 			„netto” 	 – 219.614,95 PLN

- ocieplenie elewacji budynku GOK 			„netto” 	 – 148.335,34 PLN

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku GOK 	„netto”	– 64.140,09 PLN

- docieplenie dachu budynku GOK 			„netto”  	– 98.687,23 PLN

razem roboty 	 		–  530.777,61 PLN 	„netto”

VAT – 22%  				– 116.771,07  PLN 	„tara”

razem roboty			 – 647.548,68 PLN 	„brutto“

koszt nadzoru 			– 11.000,00 PLN 	„brutto”

razem wartość zadania: 		– 658.548,68  PLN  	„brutto”

Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

- Marzec  2009 			– 	Podpisanie umowy o finansowaniu

przedsięwzięcia

- Kwiecień - maj  2009 		– 	Przeprowadzenie procedury przetargowej

- Czerwiec - październik   2009 	– 	Realizacja robót

- Listopad   2009 			– 	Rozliczenie projektu

# Modernizacja boiska LKS – Śląsk Reńska Wieś

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach programu „ORLIK 2012” zapewni możliwość organizowania wszelkiego rodzaju imprez sportowych oraz kulturalnych integrujących całą społeczność naszej miejscowości. Obiekt ten będzie miejscem organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży naszego sołectwa. Ma też zapoczątkować realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy i jakości życia na wsi. Modernizacja naszego obiektu sportowego będzie skutkować wzrostem aktywności kultury fizycznej szerokiej grupy społeczeństwa w formach odpowiadających zainteresowaniom i indywidualnym możliwościom potencjalnych użytkowników.

W ramach tego przedsięwzięcia będą zrealizowane następujące zadania:

- Budowa bieżni wokół płyty głównej boiska.

- Budowa w ramach projektu ORLIK – 2012 kompleksu boisk:

  - Budowa treningowego boiska piłkarskiego o wymiarach 30x62m o sztucznej nawierzchni w całości ogrodzonego wraz z piłkochwytem o wysokości  5m.

  - Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x44m do:

- piłki ręcznej

- piłki siatkowej

- piłki koszykowej

- tenisa ziemnego

również o sztucznej nawierzchni i w całości ogrodzonego.

Projekt przewiduje, że na terenie boiska zostaną zlokalizowane budynki sanitarno – szatniowe oraz plac zabaw.

Propozycję lokalizacji treningowego boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przedstawia poniższy szkic:

# Utworzenie placów zabaw

Przewidujemy, że w ramach tzw. centrów rekreacyjnych w naszej miejscowości powstały by następujące place zabaw:

- Plac zabaw na boisku LKS – Śląsk Reńska Wieś w ramach programu ORLIK

- Plac zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

- Plac zabaw wokół GOK

- Plac zabaw po przedszkolu z wejściem od ulicy Polnej.

# Zagospodarowanie wjazdu do Reńskiej  Wsi od strony Dugomiowic

Planujemy wykonanie zagospodarowania terenu w obrębie wjazdu do Reńskiej Wsi od strony Długomiłowic, po przebudowaniu ulicy Raciborskiej w ramach konkursu projektów dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół w Komornie.

# Dokumentacja fotograficzna dotycząca miejscowości Reńska Wieś

Zdjęcie 4 Widok na przystanek i ulice Fabryczną

Zdjęcie 5 Klomb

Zdjęcie 6 Skrzyżowanie ulic Raciborska, Kozielska, Pawłowicka

# Spis wykresów

Wykres 1 Liczba gospodarstw wg powierzchni (rolne + nierolne + leśne) - stan na 24.10.2008	9

# Spis zdjęć

Zdjęcie 1 Grób bawarskiego generała Sales Grat Von Sprety	7

Zdjęcie 2 Kapliczka Napoleońska w trakcie remontu	7

Zdjęcie 3 Kaplica przy ulicy Kozielskiej	8

Zdjęcie 4 Widok na przystanek i ulice Fabryczną	16

Zdjęcie 5 Klomb	16

Zdjęcie 6 Skrzyżowanie ulic Raciborska, Kozielska, Pawłowicka	17

# Spis rysunków

Rysunek 1 Położenie Reńskiej Wsi na mapie kraju	3

Rysunek 2 Gmina Reńska Wieś na tle powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego	4