Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Reńska Wieś na lata 2008-2012

będących w posiadaniu  Zakładu Usług Komunalnych spółka z o. o. w Baborowie

- Uwarunkowania ogólne.

- Niniejszy 	plan został opracowany na podstawie art. 21 Ustawy                                  z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu ludności w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 13.07.2001r. ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 ). Celem opracowania planu jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia, modernizacji i remontów majątku będącego w posiadaniu ZUK. Plan ten został sporządzony na okres pięciu lat i przedstawia niezbędny zakres odtworzenia i modernizacji sieci                i urządzeń.

- Zakład Usług Komunalnych spółka z o. o. w Baborowie z siedzibą w Baborowie przy ul. Krakowskiej 1 została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym                                pod nr KRS 0000010147.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest :

- dostawa wody,

- odprowadzanie ścieków,

- oczyszczanie ulic i placów,

- wywóz nieczystości stałych,

- wywóz nieczystości płynnych,

- eksploatacja wysypisk komunalnych.

- Spółka nie prowadzi i nie realizuje inwestycji z zakresu rozbudowy systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rozwój             i rozbudowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej prowadzi Gmina Reńska Wieś               w ramach własnych planów inwestycyjnych.

II

Planowany zakres jakości usług wodociągowo - kanalizacyjnych :

- dostarczanie w sposób ciągły wody do nieruchomości będącej w zarządzie usługobiorcy zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia o ciśnieniu umożliwiającym normalne użytkowanie wody i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o jakości wody badanej u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem,

- odbieranie ścieków odprowadzonych z nieruchomości będącej w zarządzie usługobiorcy w sposób ciągły,

- usuwanie awarii urządzeń będących w zarządzie usługodawcy,

- utrzymanie i eksploatacja urządzeń zaopatrzenia w wodę, urządzeń kanalizacyjnych oraz budowli ( ujęcia wody i oczyszczalni ),

- wydawanie pozwoleń na wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowych                             i kanalizacyjnych.

III

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne dystrybucji wody, odprowadzania ścieków mają na celu zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów eksploatacji.

- Na niniejszą modernizację mogą składać się następujące zabiegi :

a) zmniejszenie sieciowych strat wody :

  - renowacja, ewentualna wymiana wybranych rurociągów,

  - obniżenie ciśnienia w sieci przez zastosowanie reduktorów.

b) poprawa jakości wody wtórnie zanieczyszczonej w sieci:

  - renowacja sieci, ewentualnie wymiana wybranych wodociągów,

c) podwyższenie ciśnienia w sieci:

  - naprawa uszkodzonej armatury,

  - wymiana pomp w istniejących pompowniach,

d) zmniejszenie uszkadzalności sieci i kosztów jej napraw:

  - renowacja rurociągów sieci i ewentualnie wymiana wybranych rurociągów,

  - obniżenie ciśnienia w wybranych rejonach sieci,

e) obniżenie kosztów ruchu pompowni :

  - wymiana pomp,

  - renowacja oraz wymiana wybranych rurociągów,

  - komputerowe sterowanie pompowni,

f) zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesie produkcji wody                                     	i oczyszczania ścieków.:

  - stosowanie urządzeń energooszczędnych.

IV

Potrzeby w zakresie modernizacji ujęć wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, przyłączy na terenie Gminy Reńska Wieś.

| Lp. | Opis | Wartość | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zaopatrzenie w wodę : ujęcia, sieć wodociągowa | 86.000 | 31.000 | 40.000 | 10.000 | 5.000 |  |  |  |  |
| 1. | Wodociąg Reńska Wieś | 56.000 | 26.000 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelnienie wieży Długomiłowice | 30.000 |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej 160 mb + przyłącza 3 szt. ul. Parkowa | 26.000 | 26.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wodociąg Większyce | 30.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie tynku na elewacji SUW w Większycach oraz malowanie ścian zewnętrznych | 10.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Konserwacja pokrycia dachowego | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakup pompy głębinowej | 10.000 |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |
|  | Remont ogrodzenia SUW Większyce oraz ogrodzenia przepompownia Radziejów | 5.000 |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  | Odprowadzenie ścieków, oczyszczalnie, sieć kanalizacyjna * | 17.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 |  |  |  |  |
| 3. | Oczyszczalnia Długomiłowice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakup pomp wirowych – 2 szt. | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompa wirowa – 1 szt. | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepompownia Długomiłowice – ul. Długa – wymiana klapy i naprawa włazu | 3.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana złoża | 5.000 |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |

- Wpływ inwestycji własnych na stawki taryf.

Przedstawiona poniżej tabela zawiera szacunkowy wpływ inwestycji własnych na taryfy. W chwili obecnej trudno ocenić całkowity wpływ zawartych inwestycji z uwagi na brak danych, np. dotyczących kosztów obsługi, zużycia paliwa, itp.

|  | Rok 2008 ( zł/m3 ) | Rok 2009 ( zł/m3 ) | Rok 2010 ( zł/m3 ) | Rok 2011 ( zł/m3 ) | Rok 2012 ( zł/m3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapotrzebowanie w wodę | 0,13 | 0,16 | 0,04 | 0,02 |  |
| Odbiór ścieków | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |  |

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Planowane zamierzenia zostaną zrealizowane ze środków Spółki i ujęte w taryfach        na przestrzeni kolejnych pięciu lat. Natomiast głównym źródłem finansowania inwestycji będą środki z budżetu Gminy oraz środki pomocowe.